Утверждена постановлением администрации Прохоровского района от 25 ноября 2022 г. №___871_____

Муниципальная программа

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района»

Паспорт

муниципальной программы Прохоровского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района»

| № п/ п | Наименование муниципальной программы: «Муниципальная программа Прохоровского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Прохоровского района |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация Прохоровского района; |
| 3. | Участники муниципальной программы | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта) |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения». 2.«Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования». |
| 5. | Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, в соответствии с социально- экономическими потребностями населения Прохоровского района. |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении 2. Строительство (реконструкция) и капитальный (в том числе ямочный) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения. |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация Муниципальной программы реализуется в два этапа I этап: 2015 – 2020 годы; II этап: 2021 – 2025 годы. |
| 8. | Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счёт средств всех источников финансирования (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 897 723,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 228 533,23 тыс. рублей; 2016 год – 115 954,90 тыс. рублей; 2017 год – 35 763,86 тыс. рублей; 2018 год – 30 542,31тыс. рублей; 2019 год –59 743,2 тыс. рублей; 2020 год – 112 013,49 тыс. рублей. 2021 год – 210623,01 тыс. рублей; 2022 год – 119 665,4 тыс. рублей; 2023 год – 30336,20тыс. рублей; 2024 год – 19225,30тыс. рублей; 2025 год – 12 976,20 тыс. рублей; Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств федерального бюджета составит 9 788,9 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 273 983,86 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств бюджета муниципального образования составит 268 008,52 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 160 946,73 тыс. рублей Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| 9. | Конечные результаты муниципальной программы | Увеличение протяженности построенных (реконструированных) подъездных дорог к сельским населенным пунктам на 31,21 км Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта на 5% Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах 40,21 км Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров до 7200 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Прохоровского района. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки, становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Прохоровского района сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный и железнодорожный транспорт. Через Прохоровский район проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали. По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки.

Муниципальный район обладает разветвленной сетью автомобильных дорог, согласно проведенной в 2016 году инвентаризации, общей протяженностью 945,30 км, в том числе автодороги федеральной собственности составляет 31,5 км, областной собственности составляют 284,1 км, межмуниципальной 56,0 км, улично-дорожной сети 573,7 км. По состоянию на 01.01.2019г. автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 833,4 км. Не отвечают нормативным требованиям на сегодня 98,09 км. дорог, что составляет в протяженности дорог местного значения – 18,24%, и ниже показателя предыдущего года на 0,9%. Техническое состояние большинства существующих дорог не соответствует современным требованиям строительных норм, поэтому необходимо производить их реконструкцию или ремонт.

Развитие транспортной системы является необходимым условием улучшения качества жизни населения в селе.

Транспортом общего пользования в 2020 году перевезено 110,7 тыс. человек. Одним из основных для Прохоровского района является автомобильный транспорт.

Все сельские поселения имеют автобусное сообщение с районным и областным центром.

Транспортное обслуживание населения Прохоровского района осуществляется на основании контрактов, заключаемых между администрацией муниципального района «Прохоровский район» с перевозчиком, определенным в результате проведенного электронного аукциона на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам Прохоровского района.

В сфере регулярных перевозок пассажиров происходит снижение объемов транспортной работы, особенно в сельской местности, по ряду объективных причин:

- снижение численности населения;

- активная автомобилизация населения;

- рост услуг легкового такси.

Кроме того, постоянно растут цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергию.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ и недостаток транспортных средств.

В муниципальном автотранспортном предприятии морально и физически устаревшая техника. Изношенность подвижного состава не обеспечивает в полной мере безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

Выравниванию экономического развития района препятствует значительная неравномерность в развитии транспортной сети. Практически для всех семнадцати сельских поселений и одного городского поселения района пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы района, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Кроме того, недостаточное развитие сети автомобильных дорог на территории района сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог области приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки пассажиров.

Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием в 20 населенных пункта района, в которых проживает порядка 431 человек, не имеют круглогодичной транспортной связи с районным центром. Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

Неудовлетворенность населения в автотранспортной доступности, а также низкое качество автодорог являются причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту учёбы, работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей их доставки;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- снижение продуктивности сельскохозяйственного производства и как следствие уменьшение доходов работников занятых в сельском хозяйстве;

- повышенную смертность населения из-за несвоевременного оказания медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

- дополнительное уничтожение посевов и растительности из-за образования объездов на грунтовых дорогах в период распутицы;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

К основным показателям уровня развития транспортной системы относят долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Прохоровского района Белгородской области, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В Прохоровском районе отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Прохоровского района является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в регионе.

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание дорожного фонда, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволяет обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.

Концентрация средств в дорожном фонде позволит существенно ускорить решение проблем улучшения состояния автомобильных дорог и повышения качества обслуживания пользователей.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости развитие сети дорог местного значения может осуществляться только с привлечением средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Мероприятия муниципальной программы позволят обеспечить круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования жителей сельских населенных пунктов, что повысит качество жизни населения и уровень развития экономики.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Прохоровского района на период до 2025 года. В соответствии с данным документом одной из стратегических задач является повышение конкурентоспособности, товаров и услуг региональных товаропроизводителей, модернизации существующих производств, обеспечивающих возможность интеграции в глобальную экономику.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Прохоровского района в соответствии с темпами экономического развития области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

- создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Прохоровского района;

- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- В соответствии с приоритетами определена цель Программы - обеспечение доступности транспортного сообщения на территории Прохоровского района.

Решение задач Программы осуществляется путем использования средств дорожных фондов муниципального района и сельских поселений, предоставления субсидий из дорожного фонда Белгородской области местным бюджетам на реконструкцию и ремонт дорог местного значения, а так же участия в федеральных программах, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении 1.

Муниципальная программа рассчитана на 2015 – 2025 годы с разбивкой на два этапа: I этап: 2015 – 2020 годы, II этап: 2021 – 2025 годы.

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы к 2025 году будут достигнуты следующие показатели:

- Увеличение протяженности построенных (реконструированных) подъездных дорог к сельским населенным пунктам на 33 км.

- Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта на 5%.

- Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах на 27,7 км

- Рост пассажирооборота транспортом общего пользования 7200 тыс. пассажиро-километров.

- Увеличение количества подвижного состава на 6 ед.

- Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети Прохоровского района в летний и зимний период до 2025 года - на 100%;

- Обеспечение текущего ямочного ремонта улично-дорожной сети до 2025 года - на 100%;

- Обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети до 2025 года - на 100%;

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта).

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения муниципальной программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с соисполнителями программных мероприятий.

- Перечень нормативных правовых актов Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы: Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения».

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом посредством обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками.

Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования».

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного и областного значения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 897 723,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015	год – 228 533,23 тыс. рублей;

2016	год – 115 954,90 тыс. рублей;

2017	год – 35 763,86 тыс. рублей;

2018	год – 30 542,31тыс. рублей;

2019	год –59 743,2 тыс. рублей;

2020	год – 112 013,49 тыс. рублей.

2021	год – 210623,01 тыс. рублей;

2022	год – 119 665,4 тыс. рублей;

2023	год – 30336,20тыс. рублей;

2024	год – 19225,30тыс. рублей;

2025	год – 12 976,20  тыс. рублей;

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств федерального бюджета составит 9 788,9 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 273 983,86 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств бюджета муниципального образования составит 268 008,52 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 160 946,73 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий программы, подпрограмм программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации программы, подпрограмм программы за счет средств бюджета Прохоровского района представлены соответственно в приложениях к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Прохоровского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и оперативной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- своевременный мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

## Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения»

## Паспорт подпрограммы 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения»

| № п/п | Наименование подпрограммы 1: «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» (далее - подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 1 | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта) |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта) |
| 3. | Цель подпрограммы 1 | Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Прохоровском районе |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 рассчитана на 2015 – 2025 годы с разбивкой на два этапа: I этап: 2015 – 2020 годы; II этап: 2021 – 2025 годы. |
| 6. | Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников | Планируемый Общий объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 130809,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 6 890,78 тыс. рублей; 2016 год – 11 708,90 тыс. рублей; 2017 год – 11 448,01 тыс. рублей; 2018 год – 11 500,09 тыс. рублей; 2019 год – 12 324,20 тыс. рублей; 2020 год – 13955,10 тыс. рублей. 2021 год – 14903,80 тыс. рублей; 2022 год – 22551,10тыс. рублей; 2023 год – 13 831,2тыс. рублей; 2024 год – 2293,3тыс. рублей; 2025 год – 9403,10 тыс. рублей; Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 3 734,30 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015- 2025 годах за счёт средств бюджета муниципального образования составит 108 545,68 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 1 | К 2025 году планируется Пассажирооборот транспортом общего пользования 7200 пасс. Увеличение количества подвижного состава на 6 ед. |

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

На современном этапе развития экономики района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача обеспечения потребностей населения района в перевозках и повышения качества предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта. Пассажирский автомобильный транспорт, являясь наиболее массовым и самым доступным видом транспорта, связывает населённые пункты района между собой, являясь для большинства из них единственным видом транспорта. Однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально - экономической политики района. Основной проблемой, препятствующей дальнейшему развитию транспортного комплекса, является убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В последние годы наблюдается снижение пассажиропотока на перевозках, выполняемых всеми видами наземного транспорта на 31 % в том числе перевезено пассажиров по годам:

2009 год - 168,3 тыс.чел. - 100%

2010 год - 167,3 тыс.чел. - 99%

2011 год - 137,6 тыс.чел. - 82%

2012 год - 121,3 тыс.чел. - 72%

2013 год - 115,4 тыс.чел. - 69%

При этом основную долю граждан пользующихся услугами транспорта составляют лица пожилого возраста и социально не защищенные граждане, не имеющие возможности воспользоваться альтернативными транспортными услугами. Таким образом, проблема развития транспортной системы представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых является необходимым условием улучшения уровня жизни населения.

В соответствии с законом Белгородского района от 14 января 2008 года № 183 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном межмуниципальном сообщении» организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок в местном сообщении осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований области, что позволяет им рациональнее организовывать маршрутную сеть с учётом муниципальных маршрутов, а также более оперативно и эффективно решать вопросы контроля за осуществлением перевозок по маршрутам, быстрее реагировать на потребности населения в транспортном обслуживании.

В целях создания условий для обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками муниципальному району «Прохоровский район» в рамках переданных полномочий выделяются субвенции из областного бюджета.

Транспортное обслуживание населения Прохоровского района осуществляется на основании контрактов, заключаемых между администрацией муниципального района «Прохоровский район» с перевозчиком, определенным в результате проведенного электронного аукциона на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам Прохоровского района.

Настоящая подпрограмма призвана создать необходимые условия для организации транспортного обслуживания населения, осуществляемого муниципальными образованиями области.

- Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Основные стратегии социально-экономического развития Прохоровского района на период до 2025 года в сфере реализации муниципальной программы и подпрограммы 1 направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека и повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышения безопасности дорожного движения.

Исходя из стратегических приоритетов, целью подпрограммы 1 является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы в части пассажирских перевозок в Прохоровском районе.

Для достижения указанной цели необходимо ежегодное обследование наполняемости автобусов пригородного сообщения, оптимизация маршрутной сети и создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма 1 рассчитана на 2015 – 2025 годы с разбивкой на два этапа:

I этап: 2015 – 2020 годы;

II этап: 2021 – 2025 годы.

- Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Система мероприятий подпрограммы 1 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.

В рамках решения задачи 1 «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» будут реализованы следующие основные мероприятия:

- Мероприятие 1.1 «Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании» - разработано в  целях  решения  вопросов  местного  значения  по  созданию  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организации  транспортного  обслуживания  населения между поселениями в границах муниципального образования Прохоровский район;

- Мероприятие 1.2 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном межмуниципальном сообщении» - состоит в заключении договоров (контрактов) с перевозчиками на выполнение перевозок по муниципальному заказу, включающему межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении;

В рамках решения задачи 2 «Субсидии организациям автомобильного транспорта» будут реализованы следующие основные мероприятия:

- Мероприятие 2.1. «Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» разработано в  целях  решения  вопросов  местного  значения  по  созданию  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организации  транспортного  обслуживания  населения между поселениями в границах муниципального образования Прохоровский район;

В рамках решения задачи 3. «Улучшение материально-технической базы учреждений (организаций)»

- Мероприятие 1.3 «Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)» позволит обеспечить качество перевозок пассажиров пригородным пассажирским автотранспортом.

- Прогноз конечных результатов подпрограммы

1. Перечень показателей подпрограммы 1

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 1 к 2025 году предполагается достижение роста пассажирооборота транспортом общего пользования до 7200 пассажиро-километров.

Позволит увеличить подвижной состава на 6 ед.

Сведения о значении показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый Общий объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 130809,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015	год – 6 890,78 тыс. рублей;

2016	год – 11 708,90 тыс. рублей;

2017	год – 11 448,01 тыс. рублей;

2018	год – 11 500,09 тыс. рублей;

2019	год – 12 324,20 тыс. рублей;

2020	год – 13955,10 тыс. рублей.

2021	год – 14903,80 тыс. рублей;

2022	год – 22551,10тыс. рублей;

2023	год – 13 831,2тыс. рублей;

2024	год – 2293,3тыс. рублей;

2025	год – 9403,10 тыс. рублей;

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 3 734,30 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015- 2025 годах за счёт средств бюджета муниципального образования составит 108 545,68 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Прохоровского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования»

## Паспорт подпрограммы 2 «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование подпрограммы 2: «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования» (далее - подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| 1 | Соисполнитель подпрограммы 2 | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства) |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства) |
| 3 | Цель подпрограммы 2 | Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Прохоровского района в соответствии с темпами экономического развития области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. |
| 4 | Задачи подпрограммы 2 | 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения 2. Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 4. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 5.Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки 6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 рассчитана на 2015 – 2025 годы с разбивкой на два этапа: I этап: 2015 – 2020 годы; II этап: 2021 – 2025 годы. |
| 6 | Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счёт средств всех источников финансирования (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 843 944,44 ‬тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 221 642,45 тыс. рублей; 2016 год –104 246,00 тыс. рублей; 2017 год – 24 315,85 тыс. рублей; 2018 год –19 042,23 тыс. рублей; 2019 год – 47419,00‬тыс. рублей;‬ 2020 год– 98 058,40тыс.рублей 2021 год – 195 519,21 тыс. рублей; 2022 год – 119 665,4. рублей; 2023 год – 16505тыс. рублей; 2024 год – 16932тыс. рублей; 2025 год –3 150,00 тыс. рублей; Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств федерального бюджета составит 9 788,9 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 270 233,36тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015- 2025 годах за счёт средств бюджета муниципального образования составит 158 617,84 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 160 946,73 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 2 | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта на 62,41% Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах на 40,21 км Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования 27,19км |

К 2025 году планируется:

- Увеличение протяженности построенных (реконструированных) подъездных дорог к сельским населенным пунктам на 33 км.

- Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта на 5%

- Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах 27,7 км.

- Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки на 2,2 км

- Увеличение количества подвижного состава на 6 ед.

6. Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети Прохоровского района в летний и зимний период до 2025 года - на 100%;

7. Обеспечение текущего ямочного ремонта улично-дорожной сети до 2025 года - на 100%;

8. Обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети до 2025 года - на 100%;

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Дорожное хозяйство - комплекс, включающий в себя сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для её нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации, осуществляющие деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, выравнивания уровня социально-экономического развития каждого региона России.

В настоящее время в области высокими темпами происходит рост промышленного производства, реализуются приоритетные национальные проекты, особенно в сельскохозяйственном секторе экономики.

По состоянию на 1 января 2019 года общей протяженностью автомобильных дорог составляет:

| № п/п | Наименование значения дороги | Протяженность | % асфальтирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федерального значения | 61,5 | 100 |
| 2. | Областного значения | 284,1 | 100 |
| 3. | Межмуниципального значения | 56,0 | 100 |
| 4. | Улично- дорожной сети местного значения | 573,7 | 80,14 |
|  | ИТОГО | 945,3 |  |

Большую часть автомобильных дорог составляют дороги III, IV и V категорий.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Прохоровского района можно отнести следующие:

- Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Несмотря на меры, принимаемые по капитальному ремонту, в настоящее время 6,6% (57 км) автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений эксплуатируются с просроченными межремонтными сроками и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационному состоянию.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующего ремонта.

На сегодня ежегодная потребность в проведении плановых ремонтов автомобильных дорог составляет 25 км. Фактически за период с 2012 по 2013 годы отремонтировано автодорог общего пользования более 60 км и 7 дворовых территорий, построено более 190 км автодорог в населенных пунктах.

- Повышение доли большегрузных автомобилей, влияющих на сохранность существующей дорожной сети, в общем транспортном потоке.

Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается. По причине значительного роста интенсивности движения и увеличения нагрузок большая часть дорог, соединяющих районный центр с автодорогами населенных пунктов, построенных 20 - 30 лет назад и рассчитанных на осевую нагрузку 6 тонн, исчерпала свой ресурс и не справляются со своими функциями. Несмотря на реализованные в области долгосрочные целевые программы, идет отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличение пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения.

- Отсутствие объездной автодороги вокруг районного центра вынуждает использовать улично-дорожную сеть для транзитного автомобильного движения. Улицы, являющиеся продолжением областных автомобильных дорог, имеют недостаточную ширину, и по условиям сложившейся застройки в некоторых местах невозможно их расширение. Технические параметры улиц не соответствуют уровням возрастающей транспортной нагрузки, что также приводит к разрушению покрытия улично - дорожной сети.

- Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

В настоящее время в районе не имеют связи с дорогами общего пользования 94,61 км (16,5 %) от общей протяженности автодорог соединяющих населенные пункты.

Кроме того, существует потребность в строительстве автодорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами с целью обеспечения бесперебойного круглогодичного транспортного сообщения и перевозок в районе пассажиров по автобусным маршрутам имаршрутам подвоза учащихся школ.

В рамках развития сети автомобильных дорог в сельской местности областными долгосрочными программами утверждалась подпрограмма по строительству автодорог в населенных пунктах области.

Строительство дорог в населенных пунктах значительно улучшает качество жизни жителей сел и городского поселения Прохоровского района, повысило эффективность работы автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения.

Тем не менее, с учетом выполнения программы строительства автомобильных дорог в 2016 году и проведенной инвентаризации, протяженность грунтовых дорог улично-дорожной сети на 1 декабря 2019 года составляет 111,90 километров

Для решения этих проблем разработан комплекс мероприятий подпрограммы 2, который направлен на достижение современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в районе.

- Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Прохоровского района в соответствии с темпами экономического развития области, ростом уровня автомобилизации и объёмов автомобильных перевозок.

Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализацию мероприятий по решению следующих задач:

1. Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения.

2. Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения.

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

4. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования.

5. Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки.

6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Подпрограмма 2 рассчитана на 2015 – 2025 годы с разбивкой на два этапа:

I этап: 2015 – 2020 годы;

II этап: 2021 – 2025 годы.

- Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 предусматривает осуществление комплекса мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог областного и местного значения, искусственных сооружений на них, безопасности дорожного движения, а также предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств дорожного фонда области.

В рамках решения задачи 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения» планируется реализовать основные мероприятия:

- Мероприятие 1.1 «Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений предусматривают проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования эффективной системы содержания дорог, основанной на оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов.

- Мероприятие 1.2 «Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» осуществляется в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети Прохоровского района в летний и зимний период до 2025 года на контрактной основе занимается одна организация и семнадцать сельских поселений.

В рамках решения задачи 2 «Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения» планируется реализовать основные мероприятия:

- Мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» в Белгородской области принято постановление Правительства области от 24 декабря 2012 года № 584-пп «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, порядке и правилах расчёта размера ассигнований бюджета Белгородской области».

Планируется осуществить поэтапный переход на нормативный метод содержания автодорог с завершением указанного перехода к 2035 году.

В целях оптимизации затрат предусматриваются применение систем оповещения и прогнозирования метеоусловий, установка новых автоматических дорожных метеорологических станций с видеонаблюдением.

Предусматривается дальнейшее расширение применения системы контроля за работой техники на основе GPS и ГЛОНАСС, в том числе и в подрядных организациях, задействованных на содержании автодорог.

Вопросам повышения безопасных условий дорожного движения ежегодно уделяется приоритетное внимание. Главными задачами при решении вопросов повышения безопасности дорожного движения являются:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, включая особо тяжкие, связанные со столкновением транспортных средств при выезде на встречную полосу движения, где сопутствующими являются неудовлетворительные дорожные условия;

- уменьшение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение непрерывного бесперебойного круглосуточного движения транспорта и

безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения включают в себя обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения, в целях повышения качества предоставляемых транспортных услуг, а именно:

- обустройство автомобильных дорог недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками, ограждениями;

- устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей с

обустройством для отдыха участников движения;

- восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей;

- восстановление несущей способности тротуаров, перил и ограждений с восстановлением гидроизоляции и системы водоотвода;

- реализация проектов организации дорожного движения (ПОДД);

- нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть автодорог;

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и мостов включают в себя:

- ремонтно-восстановительные работы на участках опорной дорожной сети, требующих неотложного ремонта по показателям безопасности дорожного движения с последующим переходом к проведению плановых ремонтов в соответствии с нормативными межремонтными сроками.

В рамках решения задачи 3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» планируется реализовать основные мероприятия:

- Мероприятие 3.1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

- Мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

- Мероприятие 3.3 «Софинансирование капитального ремонта и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Капитальный ремонт автомобильных дорог, которые по интенсивности движения нуждаются в реконструкции с переводом в более высокую категорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортного потока доли большегрузных автомобилей, требуют проведения работ по усилению дорожной одежды, совершенствованию системы водоотвода, исправлению продольного профиля на отдельных участках дороги, обустройство дорожными знаками и ограждениями для обеспечения нормативных требований безопасности дорожного движения.

В рамках решения задачи 4 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» планируется реализовать основные мероприятия:

- Мероприятие 4.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений включают в себя строительство автодорог, обеспечивающих региональные и межрегиональные транспортные связи и реконструкцию существующих дорог и искусственных сооружений с целью приведения их технических параметров в соответствие с существующими нагрузками и интенсивностью движения из средств областного бюджета.

- Мероприятие 4.2 «Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения».

- строительство автодорог местного значения, направленных на обеспечение автотранспортной связью сельских населенных пунктов между собой, а также обходов административных центров муниципальных образований, позволяющих обеспечить повышение безопасности дорожного движения и улучшение экологической ситуации;

- строительство автомобильных дорог по улично-дорожной сети населённых пунктов в отношении дорог местного значения (строительство).

- Мероприятие 4.3 «Межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования».

- Мероприятие 4.4 «Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения».

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  проводятся в софинансировании с областным бюджетом.

В рамках решения задачи 5 «Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки» планируется реализовать основные мероприятия:

- Мероприятие 5.1 «Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки» - строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки и подъездов к объектам агропромышленного комплекса.

В рамках решения задачи 6 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» планируется реализовать мероприятие:

- Мероприятие 6.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет средств из областного бюджета)» - строительство и благоустройство планируется осуществить за счет средств из областного бюджета.

В целом, все запланированные мероприятия подпрограммы 2 окажут позитивное влияние на решение социальных проблем, достижение стабилизации экономики, реализацию приоритетных национальных проектов, создание безопасных условий движения транспорта и перевозки пассажиров, повышению комфортности проживания.

- Мероприятие 6.2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета) - строительство и благоустройство планируется осуществить за счет средств из областного бюджета.

- Мероприятие 6.3 «Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования».

Перечень мероприятий приведен в приложениях 1-3 к муниципальной программе.

- Прогноз конечных результатов подпрограммы

Перечень показателей подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 к 2025 году ожидается:

- Увеличение протяженности построенных (реконструированных) подъездных дорог к сельским населенным пунктам на 33 км.

- Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта на 5%

- Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах 27,7 км.

- Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки на 2,2 км

- Увеличение количества подвижного состава на 6 ед.

6. Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети Прохоровского района в летний и зимний период до 2025 года - на 100%;

7. Обеспечение текущего ямочного ремонта улично-дорожной сети до 2025 года - на 100%;

8. Обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети до 2025 года - на 100%;

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении к муниципальной программе.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 843 944,44 ‬тыс. рублей, в том числе по годам:

2015   год – 221 642,45 тыс. рублей;

2016	   год –104 246,00 тыс. рублей;

2017	   год – 24 315,85 тыс. рублей;

2018	   год –19 042,23 тыс. рублей;

2019	   год – 47419,00‬тыс. рублей;‬

2020	   год– 98 058,40тыс.рублей

2021	   год – 195 519,21 тыс. рублей;

2022	   год – 119 665,4. рублей;

2023	   год – 16505тыс. рублей;

2024	   год – 16932тыс. рублей;

2025	   год –3 150,00 тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Прохоровского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Участие органов местного самоуправления

в реализации подпрограммы 2

В рамках установленных действующим законодательством полномочий органы местного самоуправления осуществляют деятельность по развитию сети автомобильных дорог местного значения за счет средств местных бюджетов и местных дорожных фондов.

В целях реализации данных полномочий органы местного самоуправления разрабатывают местные программы по развитию сети автомобильных дорог местного значения.

Подпрограмма 2 настоящей муниципальной программы предусматривает оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления своих полномочий.

Приложение №3

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Прохоровского»

## Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

## основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

## из различных источников финансирования на I этапе реализации

## Таблица №1

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей2 | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этап (годы реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района» | Всего | 582550,99 | 228 533,23 | 115 954,90 | 35 763,86 | 30542,31 | 59743,20 | 112013,49 | 582550,99 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 251 931,96 | 44 532,06 | 90 610,80 | 7 957,00 | 387,00 | 28956,00 | 79489,10 | 251 931,96 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 169672,30 | 25 805,44 | 22 593,10 | 27 806,86 | 30155,31 | 30787,20 | 32524,39 | 169672,30 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 160 946,73 | 158 195,73 | 2 751,00 | - | - | - | - | 160 946,73 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» | Всего | 67827,08 | 6 890,78 | 11 708,90 | 11 448,01 | 11 500,09 | 12324,2 | 13955,1 | 67827,08 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2250,60 | 368,70 | 397,80 | 387,00 | 387,00 | 456,00 | 254,1 | 2250,60 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 65576,48 | 6 522,08 | 11 311,10 | 11 061,01 | 11 113,09 | 11 868,20 | 13701,00 | 65576,48 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» |
| 1.1.1. | Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании | Всего | 58431,73 | 5 000,00 | 7 250,00 | 9 787,84 | 11 086,69 | 11 787,20 | 13520,00 | 58431,73 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 58431,73 | 5 000,00 | 7 250,00 | 9 787,84 | 11 086,69 | 11 787,20 | 13520.00 | 58431,73 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего | 2250,60 | 368,70 | 397,80 | 387,00 | 387,00 | 456,00 | 254.10 | 2250,60 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2250,60 | 368,70 | 397,80 | 387,00 | 387,00 | 456,00 | 254.10 | 2250,60 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. «Субсидии организациям автомобильного транспорта» |
| 1.2.1. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Всего | 497,44 | 100,00 | 49,50 | 59,54 | 26,40 | 81,00 | 181,00 | 497,44 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 497,44 | 100,00 | 49,50 | 59,54 | 26,40 | 81,00 | 181,00 | 497,44 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. «Улучшение материально-технической базы учреждений (организаций)» |
| 1.3.1. | Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта) | Всего | 6 647,32 | 1 422,08 | 4 011,60 | 1 213,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647,32 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 647,32 | 1 422,08 | 4 011,60 | 1 213,64 | 0 | 0 | 0 | 6 647,32 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования» | Всего | 514723,93 | 221 642,45 | 104 246,00 | 24 315,85 | 19 042,23 | 47419,00 | 98058,4 | 514723,93 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 249681,36 | 44 163,36 | 90 213,00 | 7 570,00 | - | 28 500‬,00 | 79235,00 | 249681,36 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 104095,84 | 19 283,36 | 11 282,00 | 16 745,85 | 19 042,23 | 18919,00 | 18823,4 | 104095,84 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 160 946,73 | 158 195,73 | 2 751,00 | - | - | - | - | 160 946,73 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения |
| 2.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 23755,14 | 10 434,30 | 1 202,00 | 5 836,87 | 1 915,97 | 2 150,00 | 2216,00 | 23 755,14 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 23755,14 | 10 434,30 | 1 202,00 | 5 836,87 | 1 915,97 | 2 150,00 | 2216,00 | 23 755,14 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1000,00 | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения |
| 2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 9423,14 | 2 202,00 | 948,96 | 1 252,84 | 1 985,34 | 1 500,00 | 1 534,00 | 9423,14 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9423,14 | 2 202,00 | 948,96 | 1 252,84 | 1 985,34 | 1 500,00 | 1534,00 | 9423,14 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Резервный фонд администрации Прохоровского района | Всего | 196,00 |  |  |  |  | 100,00 | 96,00 | 196,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 196,00 | - | - | - | - | 100,00 | 96,00 | 196,00 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Всего | 263 548,27 | 160 115,93 | 95 432,15 | 8 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 548,27 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 818,54 | 1 920,20 | 2 468,15 | 430,19 | - | - | - | 4 818,54 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нумерацию уточняем | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 22507,138 | 11253,569 |  |  |  |  | 11253,569 | 22507,138 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 22507,138 | 11253,569 |  |  |  |  | 11253,569 | 22507,138 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 358894,73 | 158 195,73 | 92 964,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500‬,00 | 79235,00 | 358894,73 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 197948,00 | - | 90 213,00 | - | - | 28 500‬,00 | 79235,00 | 197948,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 160 946,73 | 158 195,73 | 2 751,00 | - | - | - | - | 160 946,73 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Софинансирование капитального ремонта и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 11793,83 | 0,00 | 0,00 | 7 570,00 | 0,00 | 1500,00 | 2723,83 | 11793,83 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570,00 | 0,00 | - |  | 7 570,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4223,83 | - | - | - | - | 1500,00 | 2723,83 | 4223,83 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» |
| 2.4.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Всего | 160420,44 | 47 700,38 | 978,40 | 9 225,95 | 15 140,92 | 6 647,80 | 0 | 92397,45 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 42 973,52 | 42 973,52 | - |  | - | - | - | 42 973,52 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 117446,92 | 4 726,86 | 978,4 | 9 225,95 | 15 140,92 | 6647,80 | 0 | 47695,92 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | Межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования | Всего | 7021,20 | - | - | - | - | 7021,20 | - | 7021,20 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7021,20 | - | - | - | - | 7021,20 | - | 7021,20 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5. «Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки» |
| 2.5.1. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Всего | 1 189,84 | 1 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,84 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 189,84 | 1 189,84 | - | - | - | - | - | 1 189,84 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 6. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| 2.6.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет средств из областного бюджета) | Всего | 124241,49 | 0,00 | 5 684,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 124241,49 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 118557,00 | - | - | - | - | - | 0 | 118557,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5684,49 | - | 5 684,49 | - | - | - | - | 5684,49 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

II этап реализации

## Таблица №2

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на II этап (годы реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района» | Всего | 210623,01 | 179484,4 | 44788,2 | 19225,3 | 12211,60 | 331750,51 |
|  |  | федеральный бюджет | - | 9 788,9 | - | - | - | 9 788,9- |
|  |  | областной бюджет | 171051,80 | 129967,4 | 1136,1 | 1136,1 | 0,00 | 218987,60 |
|  |  | Местный бюджет | 39571,21 | 39728,1 | 29200,1 | 18089,2 | 12211,60 | 112762,91 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |

| Подпрограмма 1 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» | Всего | 15103,80 | 22 551,10 | 13 831,20 | 2 293,30 | 9060,60 | 49941,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 209,80 | 217,9 | 217,9 | 0,00 | 0,00 | 644,80 |
|  |  | Местный бюджет | 14894,00 | 11700,00 | 4578,50 | 9061,60 | 9061,60 | 49296,50 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» |
| 1.1.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего | 14694,00 | 22 351,10 | 13 631,20 | 2 093,30 | 8980,60 | 48533,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14694,00 | 11500,00 | 4378,50 | 8980,60 | 8980,60 | 48533,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении (за счет средств из областного бюджета) | Всего | 209,8 | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 629,40 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 0,00 | 0,00 | 629,40 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Всего | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | 16,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | 16,2 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. «Субсидии организациям автомобильного транспорта» |
| 1.2.1. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 81,00 | 762,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 81,00 | 81,00 | 762,00 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. «Улучшение материально-технической базы учреждений (организаций)» |
| 1.3.1. | Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования» | Всего | 195519,21 | 156933,3 | 30257 | 16 932,00 | 3150,00 | 281809,21 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 170842,00 | 9788,9 | 128831,3 | - | - | 218342,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 24677,21 | 18313,1 | 16505,0 | 16932,0 | 3150,00 | 63467,21 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения |
| 2.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4608,00 | 9 788,9 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 4608,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | 9 788,9 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4608,00 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники |  | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4001,20 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1650,00 | 12301,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4001,20 | 2500,00 | 2500,00 | 1650,00 | 1650,00 | 12301,2 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования (Устройство подъезда в щебеночном исполнении к кладбищу в с. Кондровка Прохоровского района) | Всего | 5476,00 | 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5476,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 875,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5476,00 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5476,00 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Субсидии бюджетам городского и сельских поселений на реализацию инициативных проектов, в том числе наказов | Всего | 1446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446,70 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446,70 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения |
| 2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 2616,51 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 29444,61 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2616,51 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 29444,61 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств из областного бюджета) | Всего | 109567,00 | 79 596,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157067,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 109567,00 | 47500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157067,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Софинансирование капитального ремонта и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 698,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1648,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 698,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1648,00 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» |
| 2.4.1 | Строительство (реконструкция автомобильных дорог общего значения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Строительство (реконструкция автомобильных дорог местного значения | Всего | 61275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61275,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 61275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61275,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования (Устройство подъезда в щебеночном исполнении к кладбищу в с. Кондровка Прохоровского района) | Всего | 0 | 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1782,40 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 875,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1782,40 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 1782,40 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0,00 | 2 683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2711,90 |
| 2.5 |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 2 683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2711,90 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5. «Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки» |
| 2.5.1 | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Задача 6. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| 2.6.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет средств из областного бюджета) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Прохоровского»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Прохоровского района

I этап реализации

## Таблица №1

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этап (годы реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района» | всего, в том числе: | X |  |  | X | 158 514,75 | 25805,44 | 22 593,10 | 27 806,87 | 30 155,31 | 30787,20 | 21366,83 | 158 514,75 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 08 | 031 0000000 |  | 158 514,75 | 25805,44 | 22593,10 | 27806,86 | 30155,31 | 30787,20 | 21366,83 | 158 514,75 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» | всего, в том числе: | X |  |  | X | 65576,49 | 6 522,08 | 11 311,10 | 11 061,02 | 11 113,09 | 11868,2 | 13701,00 | 65576,49 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 08 | 03 1 01 00000 |  | 65395,49 | 6 522,08 | 11 311,10 | 11 061,02 | 11 113,09 | 11868,2 | 13520,00 | 65395,49 |
|  |  | Задача 1. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» |
| 1.1.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | всего, в том числе: | X |  |  | X | 58431,73 | 5 000,00 | 7 250,00 | 9 787,84 | 11 086,69 | 11 787,20 | 13 520,00 | 58431,73 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 08 | 03 1 01 63810 | 244 | 58431,73 | 5 000,00 | 7 250,00 | 9 787,84 | 11 086,69 | 11 787,20 | 13 520,00 | 58431,73 |
| 1.1.2. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении (за счет средств из областного бюджета) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 08 | 03 1 01 73810 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 2. «Субсидии организациям автомобильного транспорта» |
| 1.2.1 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | всего, в том числе: | 850 | 0408 | 03 1 02 63820 | 811 | 497,44 | 100,00 | 49,50 | 59,54 | 26,40 | 81,00 | 181,00 | 497,44 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего |  |  |  |  | 497,44 | 100,00 | 49,50 | 59,54 | 26,40 | 81,00 | 181,00 | 497,44 |
| Задача 3. «Улучшение материально-технической базы учреждений (организаций)» |
| 1.3.1. | Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 6 647,32 | 1 422,08 | 4 011,60 | 1 213,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647,32 |
|  |  | Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 08 | 03 1 03 21710 | 244 | 6 647,32 | 1 422,08 | 4 011,60 | 1 213,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647,32 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования Прохоровского района» | всего, в том числе: | X |  |  | X | 94128,11 | 20 473,20 | 11 282,00 | 16 745,85 | 19 042,23 | 18919,00 | 7665,83 | 94128,11 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 00 00000 |  | 94128,11 | 20 473,20 | 11 282,00 | 16 745,85 | 19 042,23 | 18919,00 | 7665,83 | 94128,11 |
| Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения |
| 2.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | X |  |  | X | 23 755,14 | 10 434,30 | 1 202,00 | 5 836,87 | 1 915,97 | 2 150,00 | 2 216,00 | 23 755,14 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 01 80570 | 540 | 23 755,14 | 10 434,30 | 1 202,00 | 5 836,87 | 1 915,97 | 2 150,00 | 2 216,00 | 23 755,14 |
| 2.1.2. | Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | X |  |  | X | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 01 80580 | 540 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Задача 2. Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения |
| 2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | всего, в том числе: | X |  |  | X | 9423,14 | 2 202,00 | 948,96 | 1 252,84 | 1 985,34 | 1 500,00 | 1 534,00 | 9423,14 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 02 20570 | 244 | 9423,14 | 2 202,00 | 948,96 | 1 252,84 | 1 985,34 | 1 500,00 | 1 534,00 | 9423,14 |
| 2.2.2. | Резервный фонд администрации Прохоровского района | всего, в том числе: | X |  |  | X | 196 | - | - | - | - | 100 | 96,00 | 196 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 03 20450 | 244 | 196 | - | - | - | - | 100 | 96,00 | 196 |
| Задача 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | всего, в том числе: | X |  |  | X | 4 818,54 | 1 920,20 | 2 468,15 | 430,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818,54 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 03 20360 | 414 | 4 818,54 | 1 920,20 | 2 468,15 | 430,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818,54 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств из областного бюджета) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 03 72140 | 522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Софинансирование капитального ремонта и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | X |  |  | X | 3 800,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077,00 | 2 723,83 | 3 800,83 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 03 S2140 | 540 | 3800,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077,00 | 2 723,83 | 3800,83 |
| 2.3.4. | Резервный фонд администрации Прохоровского района | всего, в том числе: | X |  |  | X | 196,00 | - | - | - | - | 100,00 | 96,00 | 196,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 0409 | 0320320450 | 244 | 196,00 | - | - | - | - | 100,00 | 96,00 | 196,00 |
|  |  | Задача 4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» |
| 2.4.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | всего, в том числе: | X |  |  | X | 36719,93 | 4 726,86 | 978,4 | 9 225,95 | 15 140,92 | 6 647,80 | 0 | 36719,93 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 04 40380 | 414 | 36719,93 | 4 726,86 | 978,4 | 9 225,95 | 15 140,92 | 6 647,80 | 0 | 36719,93 |
| 2.4.2. | Межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 0320480380 | 540 | 7021,2 | - | - | - | - | 7021,20 | - | 7021,2 |
|  |  | Задача 5. «Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки» |
| 2.5.1. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | всего, в том числе: | X |  |  | X | 1 189,84 | 1 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,84 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 05 40390 | 540 | 1 189,84 | 1 189,84 | - | - | - | - | - | 1 189,84 |
|  |  | Задача 6. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| 2.6.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет средств из областного бюджета) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 5 684,49 | - | 5 684,49 | - | - | - | - | 5 684,49 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 06 72110 | 414 | 5 684,49 | - | 5 684,49 | - | - | - | - | 5 684,49 |
| 2.6.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 06 72150 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## II этап

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этап (годы реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района» | всего, в том числе: | X |  |  | X | 210623,01 | 119 654,4 | 16 505,00 | 16 932,00 | 12211,60 | 331750,51 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 0408 | 03 0 00 00000 |  | 210623,01 | 119654,4 | 16 505,00 | 16 932,00 | 12211,60 | 331750,51 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» | всего, в том числе: | X |  | X |  | 15103,80 | 22 551,10 | 13 831,20 | 2 293,30 | 9061,6 | 49941,30 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства та, всего | 850 | 04 08 | 03 1 00 00000 |  | 15103,80 | 22 551,10 | 13 831,20 | 2 293,30 | 9061,6 | 49941,30 |
| Задача 1. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» |
| 1.1.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | всего, в том числе: | X |  |  | X | 14694,00 | 22 351,10 | 13 631,20 | 2 093,30 | 8980,60 | 48533,70 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 08 | 03 1 01 63810 | 244 | 14694,00 | 22 351,10 | 13 631,20 | 2 093,30 | 8980,60 | 48533,70 |
| 1.1.2. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении (за счет средств из областного бюджета) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 209,8 | 21 215,00 | 12 495,10 | 957,20 | 0,00 | 629,4 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 08 | 03 1 01 73810 | 811 | 209,8 | 21 215,00 | 12 495,10 | 957,20 | 0,00 | 629,4 |
| 1.1.3 | Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | всего, в том числе: | Х |  |  | Х | 0,00 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,00 | 16,2 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 08 | 03 1 01 73850 | 811 | 0,00 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,00 | 16,2 |
| Задача 2. «Субсидии организациям автомобильного транспорта» |
| 1.2.1 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | всего, в том числе: | 850 | 04 08 | 03 1 0263820 | 811 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 81,00 | 81,00 | 762,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 81,00 | 762,00 |
| Задача 3. «Улучшение материально-технической базы учреждений (организаций)» |
| 1.3.1. | Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 08 | 03 1 03 21710 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования Прохоровского района» | всего, в том числе: | X |  |  | X | 195519,21 | 119665,4 | 16 505,00 | 16 932,00 | 3150,00 | 281809,21 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 00 00000 | 540 | 195519,21 | 119665,4 | 16 505,00 | 16 932,00 | 3150,00 | 278809,21 |
| Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения |
| 2.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | X |  |  | X | 8609,20 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 1 650,00 | 16909,20 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 01 80570 | 540 | 8609,20 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 1 650,00 | 16909,20 |
| 2.1.2. | Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 01 80580 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования (Устройство подъезда в щебеночном исполнении к кладбищу в с. Кондровка Прохоровского района) | всего, в том числе: | Х |  |  | Х | 5476.00 | 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5476,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 02 S0121 |  | 5476.00 | 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5476,00 |
| 2.1.6 | Субсидия бюджетам городского и сельских поселений на реализацию инициативных проектов, в том числе наказов | всего, в том числе: | Х |  |  | Х | 1446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446,70 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 02 80120 |  | 1446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446,70 |
| Задача 2. Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения |
| 2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | всего, в том числе: | X |  |  | X | 2616,51 | 119 665,4 | 13689,00 | 0,00 | 0,00 | 29444,61 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 02 20570 | 244 | 2616,51 | 119 665,4 | 13689,00 | 1500,00 | 1500,00 | 29444,61 |
| Задача 3.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 03 20580 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств из областного бюджета) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 109567,00 | 47500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157067,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 03 72140 | 522 | 109567,00 | 47500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157067,00 |
| 2.3.3. | Софинансирование капитального ремонта и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | X |  |  | X | 698,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1648,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 03 S2140 | 540 | 698,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1648,00 |
| Задача 4.«Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» |
| 2.4.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 04 40380 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения | всего, в том числе: | Х |  |  | Х | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 275,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 04 72130 | 230 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 275,00 |
| 2.4.3 | Расходы на реализацию инициативных проектов, в том числе наказов (Устройство асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Речная с. Шахово Прохоровского района Белгородской области) | всего, в том числе: | Х |  |  | Х | 1782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1782,40 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 04 S0122 |  | 1782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1782,40 |
| 2.4.4. | Межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 2711,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2711,90 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства | 850 | 04 09 | 03 2 04 80380 |  | 0,00 | 2711,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2711,90 |
| Задача 5.«Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки» |
| 2.5.1. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 05 40390 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| 2.6.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет средств из областного бюджета) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 06 72110 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета) | всего, в том числе: | X |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы - Администрация Прохоровского района в лице Управления строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, всего | 850 | 04 09 | 03 2 06 72150 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Прохоровского района»

## Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы

## на I этапе реализации

## Таблица №1

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по годам реализации |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | прогрессирую-щий | Увеличение протяженности построенных (реконструированных) подъездных дорог к сельским населенным пунктам на 23 км | 4,3 | 2,5 | 5,1 | 1,71 | 3,1 | 4,5 |
|  |  |  |  |  | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта на 5% | 6,2 | 5,2 | 4,7 | 1,5 | 2,5 | 3 |
|  |  |  |  |  | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах | - | 1,8 | 16,86 | 5 | 5 | 5,25 |
|  |  |  |  |  | Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров до 7200 | 4980 | 4162 | 6280 | 1432 | 1432 | 1494 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | прогрессирую-щий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, пасс. - км | 4980 | 4162 | 6280 | 1432 | 1432 | 1494 |
| Задача 1. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» |
| 1.1.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | прогрессирую-щий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, пасс. | 4980 | 4162 | 6280 | 1432 | 1432 | 1494 |
| 1.1.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении (за счет средств из областного бюджета) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, пасс. | 4980 | 4162 | 6280 | 1432 | 1432 | 1494 |
| Задача 2. «Субсидии организациям автомобильного транспорта» |
| 1.2.1 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | прогрессирую-щий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, пасс. | 4980 | 4162 | 6280 | 1432 | 1432 | 1494 |
| Задача 3. «Улучшение материально-технической базы учреждений (организаций)» |
| 1.3.1 | Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | прогрессирую-щий | Увеличение количества подвижного состава на 4 ед. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования Прохоровского района» | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | прогрессирую-щий | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта, % | 6,2 | 15,61 | 10,4 | 5,7 | 5,6 | 5,1 |
|  |  |  |  |  | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км | - | 1,6 | 4,79 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования | 5,7 | 0 | 7,99 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Задача 1. «Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения» |
| 2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог подлежащих содержанию, км/ пог.м. | 478,55 | 548,338 | 573,7 | 573,7 | 573,7 | 573,7 |
| 2.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог подлежащих содержанию, км/ пог.м. | 478,55 | 548,338 | 573,7 | 573,7 | 573,7 | 573,7 |
| Задача 2. «Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения» |
| 2.2.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, км | 1780 | 3985 | 3082,16 | 1038 | 1040 | 1040 |
| Задача 3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог общего пользования, подлежащих реконструкции, км | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 2.3.2 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств из областного бюджета) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог общего пользования, подлежащих реконструкции, км | 16,3 | 15,61 | 59,69 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Софинансирование капитального ремонта и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог общего пользования, подлежащих реконструкции, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» |
| 2.4.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Протяженность автодорог общего пользования, подлежащих строительству, км | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Задача 5. «Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки» |
| 2.5.1 | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | прогрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих Строительству (реконструкции) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки, км | 0,9 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| 2.6.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет средств из областного бюджета) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2015-2020 | прогрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих Строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, км | 5,7 | 0 | 7,99 | 0 | 1,1 | 1,5 |
| 2.6.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих Строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## на II этапе реализации

## Таблица №2

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Увеличение протяженности построенных (реконструированных) подъездных дорог к сельским населенным пунктам на 10 км | 3 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 3 |
|  |  |  |  |  | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта на 5% | 0,8 | 5,4 | 2,1 | 0,7 | 4,8 |
|  |  |  |  |  | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров до 7200 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1500 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения» | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, пасс. - км | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1500 |
| Задача 1. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» |
| 1.1.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, пасс. | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1500 |
| 1.1.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении (за счет средств из областного бюджета) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий |  | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1500 |
| Задача 2. «Субсидии организациям автомобильного транспорта» |
| 1.2.1 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Пассажирооборот транспортом общего пользования, пасс. | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1500 |
| Задача 3. «Улучшение материально-технической базы учреждений (организаций)» |
| 1.3.1 | Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Увеличение количества подвижного состава на 2 ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования Прохоровского района» | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта, % | 0,8 | 5,4 | 2,1 | 0,7 | 4,8 |
|  |  |  |  |  | Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, км | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | Построено дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования | 3,0 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 3,0 |
| Задача 1. «Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения» |
| 2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог подлежащих содержанию, км/ пог.м. | 573,7 | 573,7 | 573,7 | 573,7 | 573,7 |
| 2.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог подлежащих содержанию, км/ пог.м. | 573,7 | 573,7 | 573,7 | 573,7 | 573,7 |
| Задача 2. «Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения» |
| 2.2.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Задача 3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 2.3.2 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств из областного бюджета) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту (за счет средств из областного бюджета), км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Софинансирование капитального ремонта и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих софинансированию капитального ремонта и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования» |
| 2.4.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | регрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих Строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, км | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
| Задача 5. «Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки» |
| 2.5.1 | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих Строительству (реконструкции) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| 2.6.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет средств из областного бюджета) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих Строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (за счет средств из областного бюджета) | 3 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 3 |
| 2.6.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета) | Администрация Прохоровского района (Управление строительства, архитектуры ЖКХ и транспорта) | 2021-2025 | прогрессирую-щий | Протяженность автодорог, подлежащих Строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |