**Утверждена**

**постановлением администрации**

**муниципального района**

**«Прохоровский район»**

**от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**№ \_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Прохоровского района»**

**Паспорт муниципальной программы Прохоровского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Прохоровского района»**

|  |
| --- |
| Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района» (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, администрации городского и сельских поселений Прохоровского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, администрации городского и сельских поселений Прохоровского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Прохоровского района»;Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий и иных территорий Прохоровского района». |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества жизни и комфортного проживания жителей на территории Прохоровского района. |
| Задачи муниципальной программы | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Прохоровского района в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды:1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Прохоровского района в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Прохоровского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями.  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годыЭтапы реализации муниципальной программы не выделяются  |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 108062300,00 рублей.Объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета составит 116186900,00 рублей, в том числе по годам:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 200 000,00 рублей;2020 год – 62930300,00 рублей;2021 год – 8786000,00 рублей;2022 год – 16000000,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 28270600,00 рублей.Планируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 57594925,88 рублей, в том числе по годам:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 0,00 рублей;2020 год – 33 421 625,88 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 24173300,00 рублей.Планируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета – 47185974,12 рублей в том числе по годам:2018 год –0,00 рублей;2019 год –0,00 рублей;2020 год – 21392674,12 рублей;2021 год –8 786000,00 рублей;2022 год –16000000,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 1007300,00 рублей.Планируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 18 072 732,08 рублей, в том числе по годам:2018 год –0,00 рублей;2019 год –0,00 рублей;2020 год – 18 072 732,08 рублей;2021 год –0,00 рублей;2024 год –0,00 рублей;2023 год - 0,00 рублей;2024 год – 0,00 рублей. |
| Конечные результаты муниципальной программы |  1. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды на 30 процентов.2. Благоустройство не менее 21 мероприятия по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды до 30%.  |

 **1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2019 года общая численность населения, проживающего на территории Прохоровского района, составляет 27,342 тыс. жителей.

В Прохоровском районе 135 населённых пунктов в составе 1 городского и 17 сельских поселений.

Только в 4 населенных пунктах Прохоровского района численность населения превышает 1000 человек.

На территории Прохоровского района расположено 63 многоквартирных дома, ограничивающих 38 дворовых территории, общей площадью 100,137 тыс. кв. метров по паспорту благоустройства и 274 общественные территории, общей площадью 640,203 тыс. кв. метров.

Доля благоустроенных дворовых территорий Прохоровского района составляет 78,9 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Прохоровского района составляет 78,3 % от общего количества.

Одновременно с этим, на территории населенных пунктов Прохоровского района, численностью населения свыше 1 000 человек находятся 38 дворовые территории, площадью 100,137 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 78,9 % и 24 общественных территорий, площадью 640,203 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 78,9 %.

Потребность в благоустройстве территорий Прохоровского района обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в Прохоровском районе приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Прохоровского района, численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Прохоровского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления Прохоровского района.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5), национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Одним из основных стратегических направлений развития Прохоровского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Прохоровского района.

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Прохоровского района на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, документы и материалы министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральные отраслевые стратегии, схема территориального планирования Прохоровского района.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Прохоровского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Белгородской области в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды муниципальная программа реализуется в 2018 − 2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды на 30 процентов.

2. Благоустройство 9 дворовых и 5 общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды до 10%.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Прохоровского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении муниципальной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Прохоровского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Администрация Прохоровского района в рамках реализации Муниципальной программы:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды в 2020 году в срок до 31 марта текущего года в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечить проведение общественных обсуждений, в том числе
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения − не менее 30 дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

- по итогам общественных обсуждений актуализируют муниципальные программы (при необходимости) (для муниципальных образований – получателей субсидии в текущем и последующем годах);

- ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет проживающих на территории поселений, на которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках муниципальных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Прохоровском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивает реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к муниципальной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии;

- обеспечивает размещение в муниципальной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории Прохоровского района Белгородской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в муниципальной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- в рамках реализации программы по формированию современной городской среды обеспечивают привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не менее 1 заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (для муниципальных образований – получателей субсидии, на территории которых расположены города с численностью населения до 100 тыс. человек и исторические поселения);

- ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

- обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии;

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

ц) обеспечивают обязательное размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

ч) обеспечивают соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 года № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.

ш) обеспечивают не позднее 27-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета), направлять в департамент предложения о заключения дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего уменьшению объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого из федерального бюджета, и соответствующее уменьшение размера субсидии

Предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется на основании соглашения, заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») между департаментом и получателем субсидии муниципального образования и содержащего следующие положения:

- условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

- представление заявок на финансирования работ по благоустройству
(с приложением соответствующих документов) в адрес департамента осуществляется в срок не позднее 20 числа ежемесячно.

Органы местного самоуправления в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления иного межбюджетного трансферта перечисляют средства бюджета Белгородской области со счета главного администратора доходов бюджетов муниципальных образований, открытого Управлением Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты, организациям, выполняющим работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с заключенными контрактами.

Ежегодному включению в перечень муниципальных образований − получателей субсидии в обязательном порядке подлежат: муниципальное образование − административный центр Белгородской области, монопрофильное муниципальное образование, расположенное на территории Белгородской области.

Включение в перечень муниципальных образований - получателей субсидии из федерального и областного бюджетов в обязательном порядке муниципальных образований, ставших финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в году, предшествующем году предоставления субсидии, на цели реализации проектов, представленных такими финалистами на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Всероссийский конкурс).

В реализации муниципальной программы Прохоровского района принимают участие населенные пункты поселений Прохоровского района, численностью населения свыше 1000 человек (далее – поселения Прохоровского района).

1. Оценка эффективности использования субсидии из федерального и областного бюджетов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов значений показателей результативности (результатов) использования субсидии из федерального бюджета:

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных, предусмотренных государственными, муниципальными программами (количество обустроенных общественных пространств);

б) прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению в 2018 году;

в) доля (количество) городов с благоприятной городской средой от общего количества городов;

г) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

д) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды.

5. Уполномоченный орган муниципального образования представляет в департамент в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» отчеты:

- о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из федерального и областного бюджетов, по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, в котором были получены субсидии из федерального и областного бюджетов;

- о достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, в котором были получены субсидии
из федерального и областного бюджетов

Показатели конечного результата реализации Муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

1. **Перечень нормативных правовых актов**

**Белгородской области и Прохоровского района,**

**принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень правовых актов Белгородской области и Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. **Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм Муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Муниципальной программы, и состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Прохоровского района» (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий и иных территорий Прохоровского района» (далее – подпрограмма 2).

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) определён постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Прохоровского района составит не менее 9 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий поселений Прохоровского района, с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы составит не менее 90 процентов.

Задачей подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Прохоровского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Прохоровского района в соответствии с едиными требованиями.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение проведения мероприятий
по благоустройству общественных и иных территорий Прохоровского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями**.**

В рамках подпрограммы 2 решается задача по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Прохоровского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:

- количество благоустроенных общественных и иных территорий Прохоровского района к 2024 году составит 8 единиц;

- доля благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Прохоровского района, благоустройство которых произведено с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы составит 90,0 %;

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут включать:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающий реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации муниципальной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администраций муниципальных образований по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов муниципально-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.

Реализация комплекса мероприятий подпрограмм обеспечит:

-осуществление к концу 2024 года не менее 18 мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;

Администрация Прохоровского района совместно с администрациями городского и сельских поселений Прохоровского района обеспечивает участие трудовое и (или) финансовое собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложениях № 1 и № 2 к настоящей Муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Муниципальной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

Перечень контрольных событий Муниципальной программы представлен в приложении № 5 к Муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 1

| **Годы** | **Источники финансирования, рублей** |
| --- | --- |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Муниципальный** **бюджет** | **Внебюджет-ные источники** | **Всего** |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | **200 000,00** |
| 2020 год | 33421625,88 | 21392674,12 | 8 11600,00 | 0,00 | **62930300,00** |
| 2021 год | 0,00 | 8786000,00 | 0,00 | 0,00 | **8786000,00** |
| 2022 год | 0,00 | 16000000,00 | 0,00 | 0,00 | **16000000,00** |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2024 год | 24173300,00 | 1007300,00 | 3 090000,00 | 0,00 | **28270600,00** |
| **Итого:** | **57594925,88** | **47185974,12** | **11206000,00** | **0,00** | **116186900,00** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Муниципальной программы, подпрограмм №1 и №2 Муниципальной программы района из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы, подпрограмм №1 и №2 Муниципальной программы за счет средств бюджета Прохоровского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Прохоровского района о бюджете муниципального района «Прохоровский район» на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками**

**реализации муниципальной программы**

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации Муниципальной программы приведен в таблице.

Таблица 2

Риски невыполнения Муниципальной программы

| Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы |
| Снижение объемов финансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Недофинансирование со стороны местного бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия муниципального образования в реализации программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменением внешней среды |
| Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов муниципальной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программ |
| Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий |
| Недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий Муниципальной программы | Средняя | Средняя | Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер муниципальной поддержки |
| Невостребованность мероприятий Муниципальной программы – подпрограммы №1, подпрограммы №2, в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.) |
| Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий подпрограммы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| Риски, связанные с недостоверностью информации |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы – подпрограммы №1, подпрограммы №2, из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с администрациями поселений Прохоровского района, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей. |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий администрации Прохоровского района, администраций городского и сельских поселений Прохоровского района по преодолению препятствий. |

**7. Адресные перечни объектов в рамках реализации муниципальной**

**программы и муниципальных подпрограмм**

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Прохоровского района, планируемых к благоустройству, отобранных в соответствии с правилами, установленными органами местного самоуправления муниципальных образований, приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Прохоровского района, планируемых к благоустройству, а также отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек), с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий, приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Прохоровского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Прохоровского района»(далее Подпрограмма 1) |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию Подпрограммы 1 | Администрации муниципального района «Прохоровский район» |
| 2 | Участники Подпрограммы 1 | Администрации муниципального района «Прохоровский район», администрации городского и сельских поселений Прохоровского района  |
| 3 | Цель Подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Прохоровского района в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству на территории  |
| 4 | Задача Подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Прохоровского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| 5 | Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2018-2024 годыЭтапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования Муниципальной подпрограммы 1 в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 24698869,09 рублей.Объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета составит 557805,06 рублей, в том числе по годам:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 100 000,00 рублей;2020 год – 24122709,09 рублей;2021 год – 476160,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 0,00 рублей.Планируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 18764925,76 рублей, в том числе по годам:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 0,00 рублей;2020 год – 18 764 925,76 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00.рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 0,00 рублей.Планируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета – 1258078,27 рублей в том числе по годам:2018 год –0,00 рублей;2019 год –0,00 рублей;2020 год – 781 978,27 рублей;2021 год –476100,00 рублей;2022 год –0,00.рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 0,00 рублей. |
| 7 | Конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | 1.  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Прохоровского района составит не менее 9 ед.2. Доля благоустроенных дворовых территорий поселений Прохоровского района, с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы составит не менее 85 процентов. |

1. **Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Прохоровского района расположено 38 дворовых территорий, общей площадью 100,137 тыс. кв. метров.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий Прохоровского района, включающих в себя, населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице.

Таблица 3

| № п/п | МО | Общее количество дворовых территорий | Общая площадь, дворовых территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий | Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | х | ед. | кв. м | % | % |
| 1 | Прохоровский район |  38 | 100137 | 78,95 | 7,89 |

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Прохоровского района в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путём решения следующей задачи: «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населённых пунктов Прохоровского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству».

Срок реализации подпрограммы 1 − 2018 − 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Прохоровского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Прохоровского района в соответствии с едиными требованиями» планируется реализовать следующее мероприятие – проект 1.F2 «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется реализация мероприятий:

- 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды»;

- 1.F2.2 «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях − победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

В целях реализации проекта 1.F2 планируется осуществлять работы:

- по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, «Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства;

- по цифровизации городского хозяйства;

- в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках мероприятия 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» планируется предусмотреть оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Белгородской области.

В рамках мероприятия 1.F2.2 «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях − победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» планируется реализовать комплекс работ (мероприятий) по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий общего пользования муниципальных образований, различного функционального назначения в малых городах и исторических поселениях, в том числе мероприятий по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, обслуживающей общественное пространство, согласно проектной и иной документацией одобренной федеральной комиссией по итогам конкурса, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств муниципальной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

В рамках мероприятия 1.F2.2 «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях − победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» планируется реализовать комплекс работ (мероприятий) по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий общего пользования муниципальных образований, различного функционального назначения в малых городах и исторических поселениях, в том числе мероприятий по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, обслуживающей общественное пространство, согласно проектной и иной документацией одобренной федеральной комиссией по итогам конкурса, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств муниципальной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

В рамках мероприятия 1.F2.2 «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях − победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» планируется реализовать комплекс работ (мероприятий) по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий общего пользования муниципальных образований, различного функционального назначения в малых городах и исторических поселениях, в том числе мероприятий по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, обслуживающей общественное пространство, согласно проектной и иной документацией одобренной федеральной комиссией по итогам конкурса, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств муниципальной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Вместе с этим в рамках решения задач планируется реализовать следующий комплекс мер:

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Прохоровского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Прохоровского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Прохоровского района;

- контроль за ежегодной актуализацией муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы в срок до 31 марта 2019 года в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- контроль за ежегодным проведением общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- контроль за ежегодным обеспечением привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области.

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- контроль за наличием решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- контроль за проведением работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- контроль за привлечением к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий;

- контроль за проведением мероприятий по реализации муниципальными образованиями − победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

- контроль за соблюдением муниципальными образованиями − победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды графика выполнения мероприятий согласованного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Прохоровского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

**4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 1.**

**Перечень показателей Подпрограммы 1**

В результате реализации Подпрограммы 1 к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Прохоровского района составит не менее 9 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий поселений Прохоровского района, с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы составит не менее 90 процентов.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств муниципального бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации Подпрограммы 1)**

Планируемые объемы финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 4

| Годы | Источники финансирования, рублей |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет-ные источники | **Всего** |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | **100 000,00** |
| 2020 год | 18 764 925,74 | 781 978,27 | 4 575805,06 | 0,00 | **24122709,09** |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 476160,00 | 0,00 | **476160,00** |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Итого: | **18764925,76** | **1258078,27** | **557805,06** | **0,00** | **24698869,09** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Прохоровского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Прохоровского района о бюджете муниципального района «Прохоровский район» на очередной финансовый год и плановый период.

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Благоустройство общественных территорий и иных**

**территорий Прохоровского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий и иных территорий Прохоровского района»(далее Подпрограмма 2) |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию Подпрограммы 2 | Администрации муниципального района «Прохоровский район» |
| 2 | Участники Подпрограммы 2 | Администрации муниципального района «Прохоровский район», администрации городского и сельских поселений Прохоровского района  |
| 3 | Цель Подпрограммы 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Прохоровского района в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству на территории  |
| 4 | Задача Подпрограммы 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Прохоровского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| 5 | Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2018-2024 годыЭтапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 91488030,91 рублей.Объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета составит 6730194,94 рублей, в том числе по годам:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 100 000,00 рублей;2020 год – 38807590,91 рублей;2021 год – 83 098 400,00 рублей;2024 год – 16 000 000,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 28 270 600,00 рублей.Планируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 38830000,12 рублей, в том числе по годам:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 0,00 рублей;2020 год – 14 656 700,12 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 24173300,00 рублей.Планируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета – 45927835,85 рублей в том числе по годам:2018 год –0,00 рублей;2019 год –0,00 рублей;2020 год – 20610695,85 рублей;2021 год –8309840,00 рублей;2022 год –16000000,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 1007300,00 рублей. |
| 7 | Конечные результаты реализации Подпрограммы 2 | 1.  Реализованы к концу 2024 года не менее 6 мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года;2. Увеличение доли общественных территорий поселений Прохоровского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы не менее 90 процентов к 2024 году. 3. Увеличение количества общественных и иных территорий населённых пунктов поселений Прохоровского района соответствующего функционального назначения, приведённые в соответствие с едиными требованиями не менее 8 ед. |

1. **Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Прохоровского района расположены 24 общественные территории общей площадью 640,23 тыс. кв. метров

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Прохоровского района, включающих в себя, населенные пункты Прохоровского района с количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице.

Таблица 4

| № п/п | Муниципальное образование | Общее количество обществен-ных территорий | Общая площадь благоустроен-ных общественных территорий | Доля благоустроенных общественных территорий | Доля общественных территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **ед.** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Прохоровский район | 24 | 640 203 | 91,3 | 95,65 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Прохоровского района, включающих в себя, населенные пункты Прохоровского района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена соответственно в таблицах 6,7.

Таблица 5

**Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества**

 **(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,**

**находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и**

**индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО | Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) | Количест-во земель-ных участков | Общая площадь земельных участков | Площадь благоустро-енных земельных участков | Доля благоустро-енных земельных участков | Доля территорий, оборудованных приспособления-ми для маломобильных групп населения, из общего количества территорий |
| **х** | **х** | **ед.** | **ед.** | **кв. м** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Прохоровский район | 743 | 780 | 1170000 | 234000 | 20 | 9,56 |

Таблица 6

**Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и**

**земельных участков, предоставленных для их размещения**

| № п/п | МО | Общая площадь земельных участков | Площадь благоустроенных земельных участков | Доля благоустроенных земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х | х | кв. м | кв. м | % |
| 1 | Прохоровский район п. Прохоровка | 1120912 | 295616 | 26,00 |

Главной целью подпрограммы 2 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Прохоровского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путём решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Белгородской области соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями».

Срок реализации подпрограммы 2 2018 - 2024 годы, этапы реализации
не выделяются.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Главной целью подпрограммы 2 является обеспечение проведения 6 мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Прохоровского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путём решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Белгородской области соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями».

Срок реализации подпрограммы 2 2018 - 2022 годы, этапы реализации
не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2**

Достижение цели и решение задачи намечается за счёт реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Белгородской области соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями» планируется реализовать следующее мероприятие:

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Белгородской области соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями».

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы 2 осуществляется в населённых пунктах Прохоровского района с численностью населения 1000 и более человек.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Белгородской области соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями» планируется реализовать следующие меры:

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация Муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы, включающих населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- синхронизация планируемой к принятию Муниципальной программы
по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы, с реализуемыми в Прохоровском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация правил благоустройства Прохоровского района (далее – Правила благоустройства);

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта Муниципальной программы и Правил благоустройства;

- организация приёма, рассмотрения и оценки предложений граждан и заинтересованных организаций о благоустройстве общественных и иных территорий поселений Прохоровского района;

- разработка дизайн-проектов общественных и иных территорий поселений Прохоровского района;

- обсуждение дизайн-проектов общественных и иных территорий поселений Прохоровского района, путём прохождения процедуры общественных обсуждений;

- согласование и утверждение дизайн-проектов общественных и иных территорий поселений Прохоровского района, путём прохождения процедуры общественных обсуждений;

- определение формы и доли участия заинтересованных лиц в благоустройстве общественных и иных территорий поселений Прохоровского района;

- организация мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Прохоровского района;

- создание условий для проведения общественного контроля по реализации проектов благоустройства общественных и иных территорий поселений Прохоровского района;

- разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Прохоровского района (Правила благоустройства).

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

Вместе с этим, в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение всех общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе маломобильных, а также проведение общественного обсуждения проекта Муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы.

В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (заинтересованные лица), а также привлечение студенческих строительных отрядов в рамках выполнения минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2**

Перечень показателей подпрограммы 2.

В результате реализации подпрограммы 2 к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- количество благоустроенных общественных и иных территорий Прохоровского района к 2024 году составит 6 единиц;

- доля благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Прохоровского района, благоустройство которых произведено с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы составит 90,0 %;

- количество общественных и иных территорий населённых пунктов поселений Прохоровского района соответствующего функционального назначения, приведённые в соответствие с едиными требованиями составит не менее 6 ед.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных**

**распорядителей средств бюджетов всех уровней, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объёмы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 8.

Таблица № 8

| Годы | Источники финансирования, рублей |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет-ные источники | Всего |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | **100 000,00** |
| 2020 год | 14 656 700,12 | 20610695,85 | 3 540 194,94 | 0,00 | **38807590,91** |
| 2021 год | 0,00 | 8309840,00 | 0,00 | 0,00 | **8309840,00** |
| 2022год | 0,00 | 16000000,00 | 0,00 | 0,00 | **16000000,00** |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2024 год | 24173300,00 | 1007300,00 | 3090000,00 | 0,00 | **28270600,00** |
| **Итого:** | **38830000,12** | **45927835,85** | **6730194,94** | **0,00** | **91488030,91** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального образования «Прохоровский район» Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Прохоровского района о бюджете муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

Адресный перечень благоустройства общественных и иных территорий поселений Прохоровского района на 2018-2024 годы благоустройства представлен в Приложении 6 к настоящей Муниципальной программе.

 **Приложение № 1**

 **к муниципальной программе**

 **Прохоровского района**

 **«Формирование современной городской среды на**

 **территории Прохоровского района»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Срокреализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | 2017год (базо-вый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | заверше-ние | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района» | 2018 год  | 2024 год | Администрация Прохоровского района  | П | Средний индекс качества городской среды, проценты | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, доля цифровизации, проценты | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Прохоровского района** | 2018 год | 2024 год | Администрация Прохоровского района | П | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселений Прохоровского района, ед.  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий поселений Прохоровского района, с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы составит, % | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Прохоровского района» | 2018 год | 2024 год | Администрация Прохоровского района | П | Площадь благоустроенных дворовых территорий населённых пунктов поселений Прохоровского района, с численностью населения свыше 1000 человек составит, тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0 | 21,1 | 21,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проект *«Формирование комфортной городской среды»* | 2018 год | 2024 год | Администрация Прохоровского района | П | Разработка дизайн – проектов, ед | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации, ед | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ, предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы, ед  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселений Прохоровского района, ед. | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2**«Благоустройство общественных территорий и иных территорий Прохоровского района»** | 2018 год | 2024 год | Администрация Прохоровского района | П | Количество благоустроенных общественных и иных территорий Прохоровского района составит, ед.  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Доля благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Прохоровского района, благоустройство которых произведено с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 | 0 | 0 | 90 |
| Количество общественных и иных территорий населённых пунктов поселений Прохоровского района соответствующего функционального назначения, приведённые в соответствие с едиными требованиями, ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1. | Основное мероприятие *«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Прохоровского района»* | 2018 год | 2024 год | Администрация Прохоровского района | П | Площадь благоустроенных общественных и иных территорий населённых пунктов поселений Прохоровского района, с численностью населения свыше 1000 человек составит, тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 79,9 | 0 | 0 | 81,3 |
| 2.2. | *Проект «Формирование комфортной городской среды»* | 2018 год | 2024 год | Администрация Прохоровского района | П | Разработка дизайн – проектов, ед | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Разработка проектно-сметной документации, ед | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ, предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы, ед  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Количество общественных и иных территорий населённых пунктов поселений Прохоровского района, с численностью населения свыше 1000 человек , ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |

\* Расчет показателя, количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (единиц), произведен накопительным итогом начиная с 2019 года.

\*\* Расчет показателя будет осуществлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р «Методика формирования индекса качества городской среды» в срок до 1 ноября 2019 года.

\*\*\* В 2018 году мероприятие реализовывалось в рамках основного мероприятия 1.1. «Поддержка муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

 **Приложение № 2**

 **к муниципальной программе**

 **Прохоровского района**

 **«Формирование современной**

 **городской среды на территории**

 **Прохоровского района»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Прохоровского района**

 **«Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района»**

| **№ п/п**  | **Вид нормативного правового акта**  | **Основные положения нормативного правового акта**  | **Ответственный исполнитель и соисполнители**  | **Ожидаемые сроки принятия**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Закон Белгородской области | Внесение изменений в закон Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018-2024 годы(по мере необходимости) |
| 2 | Закон Белгородской области | Внесение изменений в закон Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 − 2024 годы(по мере необходимости) |
| 3 | Постановление администрации Прохоровского района | Внесение изменений в постановление администрации Прохоровского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района на 2018-2024 годы» | Администрация Прохоровского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 4 | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области от 19 июня 2017 года № 231-пп «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на 2018 − 2024 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к проекту муниципальной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на 2018 − 2024 годы» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 − 2024 годы(по мере необходимости) |
| 5 | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области от 10 июля 2017 года № 256-пп «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Белгородской области, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Белгородской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 − 2024 годы(по мере необходимости) |
| 6. | Постановление администрации Прохоровского района | Внесение изменений в постановление администрации Прохоровского района «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района на 2018-2024 годы», порядков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу | Администрация Прохоровского района | (по мере необходимости) |
| 6 | Постановление Правительства Белгородской области | Постановление Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018 − 2024 годы(по мере необходимости) |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе Прохоровского района**

**«Формирование современной городской среды на**

 **территории Прохоровского района »**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов**

**на реализацию основных мероприятий (мероприятий)**

**из различных источников финансирования реализации муниципальной программы Прохоровского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района»**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы ( рублей), годы** | **Итого** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района  | всего, в том числе: | **0,00** | **200 000,00** | **62930300,00** | **8786000,00** | **16000000,00** | **0,00** | **28270600,00** | **116186900,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 33 421 625,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24173300,00 | 57594925,88 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 21392674,12 | 8786000,00 | 16000000,00 | 0,00 | 1 007 300,00 | 47185974,12 |
| бюджет муниципального образования | 0,00 | 200 000,00 | 8116000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 11206000,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройстводворовых территориймногоквартирных домовПрохоровского района | всего, в том числе: | **0,00** | **100 000,00** | **24122709,09** | **476160,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **24698869,09** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 18 764 925,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **18764925,76** |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 781 978,27 | 476100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **1258078,27** |
| бюджет муниципального образования | 0,00 | 100 000,00 | 4575805,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **557805,06** |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Прохоровского района  | всего, в том числе: | **0,00** | **100 000,00** | **24122709,09** | **476160,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **24698869,09** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 18 764 925,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **18764925,76** |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 781 978,27 | 476160,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **1258078,27** |
| бюджет муниципального образования | 0,00 | 100 000,00 | 4575805,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **557805,06** |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий и иных территорий Прохоровского района | всего, в том числе: | **0,00** | **100 000,00** | **38807590,91** | **8309840,00** | **16000000,00** | **0,00** | **28270600,00** | **91488030,91** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 14 656 700,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24173300,00 | **38830000,12** |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 20610695,85 | 8309840,00 | 16000000,00 | 0,00 | 1007300,00 | **45927835,85** |
| бюджет муниципального образования | 0,00 | 100 000,00 | 3540194,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3090000,00 | **6730194,94** |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Прохоровского района  | Всего, в том числе: | **0,00** | **100 000,00** | **38807590,91** | **8309840,00** | **16000000,00** | **0,00** | **28270600,00** | **91488030,91** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 14 656 700,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24173300,00 | **38830000,12** |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 20610695,85 | 8309840,00 | 16000000,00 | 0,00 | 1007300,00 | **45927835,85** |
| бюджет муниципального образования | 0,00 | 100 000,00 | 3540194,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3090000,00 | **6730194,94** |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Прохоровского района**

**«Формирование современной городской среды на**

 **территории Прохоровского района»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района» за счет средств бюджета Прохоровского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответствен-ный исполни-тель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы местного бюджета (тыс. рублей), годы** | **Итого** |
| **ГРБС** | **Рз/ Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды** **на территории Прохоровского района** **на 2018-2024 годы** | **Администра-ция Прохоровского района** | **850** | **0503** | **1100000000** |  | **0** | **200,00** | **8116,00** | **0** | **0** | **0** | **3 090,00** | **11406,00** |
| **Подпрограмма 1** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Прохоровского района** | **Администра-ция Прохоровского района** | **850** | **0503** | **1110000000** | **000** | **0** | **100,00** | **4575,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4675,80** |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Прохоровского района | Администра-ция Прохоровского района | 850 | 0503 | 1110100000 | 244 | 0 | 0 | **4575,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4675,80** |
| Подпрограмма 2 | **Благоустройство общественных территорий и иных территорий Прохоровского района** | **Администра-ция Прохоровского района** | **850** | **0503** | **112000000** | **000** | **0** | **100,00** | **3 540,19** | **0** | **0** | **0** | **3090,00** | **6730,19** |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Прохоровского района  | Администрация Прохоровского района | 850 | 0503 | 1120100000 | 000 | 0 | 0 | **3 540,19** | **0** | **0** | **0** | **3090,00** | **6730,19** |

 **Приложение № 5**

 **к муниципальной программе**

 **Прохоровского района «Формирование**

 **современной городской среды**

 **на территории Прохоровского района»**

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы Прохоровского района «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Прохоровского района «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района» |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | ед. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программы формирования современной городской среды (данные муниципальных образований) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.2. | Среднее значение индекса качества городской среды | % | Среднее значение индекса качества городской среды (статистика Минстроя России) | Статистическая информация  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.3. | Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов | %, ед. | Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов (статистика Минстроя России) | Статистическая информация  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.5. | Доля реализованных муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства \* | % | Процентное соотношение реализованных муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства от общего количества мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий и соответствующего функционального назначения Прохоровского района» |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ед. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (данные муниципальных образований области) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2.2. | Доля дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | % | Процентное соотношение дворовых и общественных территорий Прохоровского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |

 **Приложение № 6**

 **к муниципальной программе**

 **Прохоровского района**

 **«Формирование современной**

 **городской среды на**

 **территории Прохоровского района»**

**Адресный перечень дворовых территорий, общественных и иных территорий, объектов недвижимого имущества, ИЖС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Примечание** |
|  | Дворовая территория п. Прохоровка  | п. Прохоровка,ул. Советская 87А-85А |  |
|  | Дворовая территория п. Прохоровка | п. Прохоровка, ул. Первомайская 68-84 |  |
|  | Дворовая территория п. Прохоровка | п. Прохоровка, ул. Титова 10 |  |
|  | Дворовая территория п. Прохоровка | п. Прохоровка, ул. Красноармейская, 2а-4а |  |
|  | Дворовая территория п. Прохоровка | п. Прохоровка, ул. Советская, 334-336 |  |
|  | Дворовая территория с. Малые Маячки | с. Малые Маячки, ул. Центральная, 27 |  |
|  | Дворовая территория с. Береговое - Первое | с.Береговое -Первое, ул. Заводская, 1-4 |  |
|  | Дворовая территория п. Политотдельский,  | п. Политотдельский, ул. Победы, 1-2 |  |
|  | Сквер по ул. Первомайская с обустройством парковой зоны | п. Прохоровка, ул. Первомайская  |  |
|  | Парк Любви и Верности  | п. Прохоровка, ул. Толстого |  |
|  | Сквер аттракционов по ул.Советской в п.Прхоровка | п.Прохоровка, ул.Советская |  |
|  | Детская площадка | П. Прохоровка, ул. Чкалова |  |
|  | Детская площадка | П. Прохоровка, ул. Советская, 218-220 |  |
|  | Детская площадка | С. Холодное, ул. Центральная |  |
|  | Детская площадка | С. Беленихино, ул. Ватутина |  |
|  | Детская площадка | С. Радьковка, ул. Вознесенская |  |
|  | Детская площадка | П. Прохоровка, ул. Советская, д. 130 |  |
|  | Детская площадка | П. Прохоровка, мкр. Олимпийский |  |
|  | Детская площадка | С. Береговое-Первое, ул. Заводская |  |
|  | Объекты недвижимого имущества «Банно-оздоровительный комплекс» | Прохоровский район, с. Береговое – Второе |  |