**Утверждён**

**постановлением администрации муниципального района**

**«Прохоровский район»**

**от 13.11. 2018 г. № 1062**

**( с изменениями от 05.10.2021 №776, от20.10.2021 г. №827)**

**ПОРЯДОК**

**межведомственного взаимодействия при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнёрства на территории Прохоровского района**

1. **Общие положения**

1.1. Порядок межведомственного взаимодействия при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнёрства на территории Прохоровского района (далее - Порядок) регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности функциональных (отраслевых) органов, структурных подразделений администрации Прохоровского района и частных партнёров при подготовке проектов муниципально-частного партнёрства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнёрства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнёрстве.

1.2. Остальные понятияиспользуются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

1.3Полномочия публичного партнера от имени муниципального района «Прохоровский район» выполняют структурные подразделения администрации муниципального района, осуществляющие полномочия в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП (далее – публичный партнер).

1.4. Уполномоченным органом определено управление экономического развития, в соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 30 марта 2018г. №195-Р «О назначении уполномоченного органа в сфере муниципально- частного партнерства в муниципальном районе «Прохоровский район» (далее – уполномоченный орган).

1. **Инициирование проекта МЧП**

2.1. Предложение о реализации проекта МЧП разрабатывается по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

2.2. В случае, если инициатором проекта МЧП выступает публичный партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта, в том числе подготовку проекта соглашения о МЧП, в соответствии с требованиями части 3 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и направляет такое предложение на рассмотрение в управление экономического развития, управление финансов и налоговой политики администрации района и в комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации района.

2.3. Заключения вышеназванных структурных подразделений администрации Прохоровского района, отвечающих за экономические, финансовые и имущественные отношения, необходимо представлять публичному партнеру в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления предложения.

2.4. В случае, если инициатором проекта МЧП выступает лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ является частным партнером, оно вправе разработать предложение о реализации проекта МЧП, соответствующее требованиям, установленным частями 3, 4 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, и направить предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение публичному партнеру.

2.5. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

**3. Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП**

3.1. Публичный партнер рассматривает предложение частого партнера о реализации проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» и в течение 90 дней со дня его поступления принимает одно из следующих решений:

- о невозможности реализации проекта МЧП в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;

- о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в департамент экономического развития Белгородской области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

Решение публичного партнера оформляется распоряжением администрации муниципального района «Прохоровский район».

3.2. При рассмотрении предложения публичный партнер вправе провести с инициатором проекта МЧП переговоры, связанные с рассмотрением предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.3. В целях оценки экономических показателей проекта МЧП, а также возможности участия средств местного бюджета в реализации проекта МЧП, использования земельных и имущественных ресурсов муниципального образования публичный партнер направляет такое предложение на рассмотрение в управление экономического развития, управление финансов и налоговой политики администрации района и в комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации района.

3.4. Заключения вышеназванных структурных подразделений администрации Прохоровского района, отвечающих за экономические, финансовые и имущественные отношения,необходимо представлять публичному партнеру в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления предложения.

3.5. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.1. раздела 3 настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта МЧП, в уполномоченный орган и размещает указанные документы и предложения на официальном сайте органов местного самоуправления Прохоровского района.

3.6. Уполномоченный орган направляетпредложения о реализации проекта МЧП в департамент экономического развития Белгородской области для рассмотрения в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества.

3.7. После получения от департамента экономического развития Белгородской области заключения об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе, либо заключения о неэффективности проекта МЧП и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества уполномоченный орган в течение 5 дней:

- направляет заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены департаментом экономического развития области в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 года № 1309 «Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества») публичному партнеру и инициатору проекта;

- размещает заключение, предложение о реализации проекта МЧП и протокол переговоров, (в случае, если переговоры были проведены) на официальном сайте публичного партнера, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

**4. Принятие решения о реализации проекта МЧП и заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве**

4.1. При наличии заключения об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе (далее – положительное заключение)департамента экономического развития Белгородской области принимается решение о реализации проекта МЧП в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.2. Решение о реализации проекта МЧПпринимается решением Муниципального совета Прохоровского района о реализации проекта МЧП в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения публичным партнером положительного заключения департамента экономического развития Белгородской области.

4.3. Подготовка и внесение на рассмотрение Муниципального совета Прохоровского района проекта постановления администрации муниципального района «Прохоровский район»о реализации проекта МЧП осуществляется публичным партнером.

4.4. Указанный в пункте 4.2 раздела 4 настоящего Порядка проект решением Муниципального совета Прохоровского районао реализации проекта МЧП подлежит согласованиюс уполномоченным органом.

4.5. На основании решения Муниципального совета Прохоровского районао реализации проекта МЧП публичный партнер обеспечивает:

- организацию, подготовку и проведение конкурса в порядке, установленном главой 5 Федерального закона № 224-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных частями 8 - 11 статьи10 Федерального закона № 224-ФЗ;

- размещение в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ решения о реализации проекта МЧП на официальном сайте публичного партнера и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru);

- прием, рассмотрение и принятие решения по заявлениям иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о МЧП в соответствии с частями 9 - 11 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»;

- организацию заключения соглашения о МЧП в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.6. Разработанная публичным партнером конкурсная документация подлежит согласованию с уполномоченным органом. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием конкурсной документации предложению, на основании которого принималось решение о реализации проекта МЧП, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества.

Срок согласования конкурсной документации уполномоченным органом не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации в уполномоченный орган.

4.7. В случае несоответствия конкурсной документации предложению, на основании которого принималось решение о реализации проекта МЧП, в том числе результатам оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества, уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации возвращает конкурсную документацию публичному партнеру на доработку с указанием оснований возврата.

4.8. Публичный партнер в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации дорабатывает конкурсную документацию и повторно направляет ее в уполномоченный орган.

4.9. Уполномоченный орган повторно рассматривает конкурсную документацию в порядке, установленном пунктами 4.6 - 4.7 раздела 4 настоящего Порядка.

**5. Контроль за реализацией и мониторинг реализации**

**соглашений о МЧП**

5.1. Контроль за исполнением соглашений о МЧП осуществляется публичным партнером в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 224-ФЗ и Правилами осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частномпартнерстве».

5.2. Мониторинг соглашений, публичным партнером в которых является муниципальное образование, проводится Минэкономразвития России, уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, на территории которого находится соответствующее муниципальное образование, а также уполномоченным в соответствии с уставом муниципального образования органом местного самоуправления.

5.3. Мониторинг проводится посредством сбора, анализа, обобщения, систематизации и учета в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - информационная система) сведений о планируемых к заключению, реализуемых и реализованных на территории Российской Федерации соглашениях.

5.4. Внесение и актуализация в информационную систему осуществляются публичными партнерами посредством заполнения соответствующих полей, предусмотренных в модуле "Мониторинг проектов государственно-частного партнерства" информационной системы в соответствии с Порядком утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. N 40 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

5.5. Внесение и актуализация в информационную систему осуществляются публичными партнерами посредством заполнения соответствующих полей, предусмотренных в модуле "Мониторинг проектов государственно-частного партнерства" информационной системы в соответствии с Порядком утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. N 40 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

**6. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП**

6.1. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра заключенных соглашений о МЧП.

6.2. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку, на основании сведений и документов, полученных уполномоченным органом в соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 раздела 5 настоящего Порядка.

6.3. Реестр проектов ведется в электронном виде в табличных файлах формата «xls» редактора MicrosoftExcel путем последовательного внесения в него записей.

6.4. Уполномоченный орган обеспечивает размещение реестра заключенных соглашений о МЧП на официальном сайте публичного партнера и обновление в течение 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 6.2 раздела 6 настоящего Порядка.

**Начальник управления**

**экономического развития Е.Белозерова**

Приложение

к Порядку межведомственного взаимодействия

при подготовке и реализации

проектов муниципально-частного

партнёрства на территории Прохоровского района

Реестр соглашений о МЧП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта ГЧП | Сведения о сторонах соглашения | Регистрационный номер, дата заключения соглашения | Сроки и этапы реализации соглашения | Состав и описание объекта соглашения | Адрес места расположения объекта | Программно-целевой документ, в рамках которого реализуется проект ГЧП | Сведения о форме и условиях участия публичного партнера в соглаше-  нии о ГЧП | Объем инвестиций (с разделением по источникам) | Текущий статус реализа-циисоглаше-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |