|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды»** | |  | |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Муниципального Совета  [Прохоровского района № 42 от 25.12.2023 года «О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2022 г. № 588 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»](https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_3098.html), [постановлением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 14 августа 2024 г. № 489 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Прохоровского района»](https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_3883.html), [распоряжением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 14 августа 2024 г. № 187-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Прохоровского района»](https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_3927.html), [постановлением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 17 сентября 2024 г. № 562 «Об утверждении перечня муниципальных программ Прохоровского района»](https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_3953.html), администрация Прохоровского района **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» (далее – Программа, прилагается).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации Прохоровского района обеспечить финансирование Программы в пределах лимитов финансирования.
3. Отделу информационных технологий и коммуникаций администрации муниципального района «Прохоровский район» (Кашников А.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального района «Прохоровский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации Прохоровского района - начальника управления АПК, природопользования и развития сельских территорий Белозерова Д.В

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Прохоровского района С.М. Канищев**

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к постановлению администрации Прохоровского района**  **« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_** |

**Муниципальная программа Прохоровского района**

**«Развитие сельского хозяйства в Прохоровском районе»**

1. **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Прохоровском районе»**

**1.1. Оценка текущего состояния**

**сельского хозяйства Прохоровского района**

Сельское хозяйство Прохоровского района - сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продо­вольствием и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

На 01.01.2024 года в агропромышленном комплексе Прохоровского района осуществляют производственную деятельность 8 сельскохозяйственных предприятий, 6 сельскохозяйственных кооперативов, 50 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области сельскохозяйственного производства, более 5 тысяч граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, которые занимаются производством овощей, картофеля, мяса, молока, яиц, из них экономически активных личных подсобных хозяйств -219 единиц.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2023 году составил - 20 млрд 625 млн. руб., или 107 % (19 млрд. 228 млн. ) к уровню 2022 года. В основном увеличение стоимости валовой продукции сельского хозяйства связано с увеличением производства мяса свинины в 2023 году по отношению к уровню прошлого года. Стоимость продукции животноводства занимает наибольший удельный вес в общей стоимости продукции сельского хозяйства – 69 %, из которых 96 % приходится на продукцию свиноводства. Соответственно продукция растениеводства занимает 30 % из общего объема продукции сельского хозяйства.

На 1 января 2024 года площадь пашни, как основы отрасли растениеводства в районе, составила 85,3  тыс. гектар, в сельскохозяйственных предприятиях 68,9  тыс. гектар или 81 % от общей площади пашни, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 15,8 тыс. гектар или 19 %.

Животноводство занимает центральное место в развитии продовольственных систем и отличается особой динамичностью и комплексным характером, оказывая прямое влияние на такие аспекты, как спрос на животные корма, рыночная концентрация в цепях сельскохозяйственного товарооборота, интенсификация производства на уровне сельскохозяйственных предприятий, доход фермеров, землепользование, а также питание и здоровье населения.

По состоянию на 1января 2024 года поголовье: крупного рогатого скота во всех категориях хозяйствования составляет 10 278 голов, в том числе на долю малых форм хозяйствования приходится 14 % или 1 481 головы, из них коров 1 524 голов, в том числе на долю ЛПХ приходится 35 % или 547 голов; поголовье свиней – 569 354 голов; овец и коз – 4 809 голов в ЛПХ; птицы всех видов – 49 574 головы в ЛПХ.

**Таблица 1**

Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства, тыс. тонн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **2021** | **2022** | **2023** | **Итого 2023 к 2021 гг. В %** |
|
| Зерно | 201,44 | 331,01 | 330,97 | 164,30 |
| Сахарная свекла | 23,61 | 34,29 | 52,37 | 221,81 |
| Подсолнечник | 25,73 | 17,96 | 26,73 | 103,8 |
| Соя | 36,97 | 60,02 | 59,74 | 161,59 |
| Овощи | 20,8 | 18,17 | 26,39 | 126,8 |
| Молоко | 22,24 | 14,64 | 12,34 | 55 |
| Скот | 1,27 | 0,88 | 1,92 | 151 |

За период с 2020 года по 2023 год получено 5 грантов на общую сумму 77 млн. 23 тыс. 600 рублей. Проекты реализованы в отраслях молочного скотоводства, овощеводства, картофелеводства, пчеловодства.

2020 год: три гранта на поддержку начинающих фермеров;

2022 год: грант на развитие материально технической базы кооперативов;

2023 год: грант на развитие семейных ферм.

Специалистами управления АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Прохоровского района оказывается консультационная помощь при разработке бизнес – планов в части расчета показателей производства продукции, структуры затрат, поиска коммерческих предложений на приобретаемую технику, оборудование и скот.

Все проекты реализуются без отклонений. Средства израсходованы в полном объеме в соответствии с планом расходов. Все оборудование имеется в наличии и используется по целевому назначению.

В настоящее время в Прохоровском районе успешно реализуется 6 проектов. Бюджетные и собственные средства шестью грантополучателями освоены в полном объеме.

На территории района ведется работа по предоставлению мер социальной помощи на основании социального контракта.

Начиная с 2021 года в рамках программы оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Прохоровском районе было заключено 90 социальных контрактов по направлению развитие личного подсобного хозяйства (в 2021году - 4, в 2022 году – 24, в 2023 году 42), в том числе по направлению выращивание овощей и картофеля – заключено 17 социальных контрактов.

В районе большое внимание уделяется развитию кооперации. Осуществляют свою деятельность 6 снабженческо – сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов в состав которых входят 66 членов:

– 1 картофелеводство;

– 1 закуп сельхозпродукции и торговля;

– 1 мясное животноводство;

– 1 молочное животноводство;

– 1 прочие услуги сельскому населению;

1 рыбная переработка.

Среднемесячная заработная плата за 2023 год составила 59 574 руб., или 112 % к уровню 2022 г.(53180 руб.)

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что муниципальная программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Прохоровского района.

**1.2. Описание приоритетов и целей   
в сфере реализации муниципальной программы**

В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации определены цели, разработана структура и система показателей муниципальной программы **«** Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды».

Основными целями программы являются:

Цель 1. «Достижение значения индекса производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства, животноводства) в хозяйствах всех категорий в 2030 году в объеме 105 процентов от уровня 2025 года», которая характеризуется в том числе:

- организацией и проведением мероприятий, направленных на сохранение целостности ограждений и содержание территории вокруг скотомогильников в состоянии, согласно эпидемиологических норм;

- увеличением количества отловленных животных без владельцев за период с 2025 по 2030 год;

- осуществлением мероприятий по улучшению эпидемиологической обстановки в районе.

1. Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включается направление (подпрограмма) «Осуществление полномочий в области сельского хозяйства», в рамках которой будет реализовываться комплекс процессных мероприятий.

Цель 2. «Предотвращение выбытия и сохранение мелиорированных земель в сельскохозяйственном обороте к концу 2030 года на площади не менее 380000 м2», которая характеризуется в том числе:

1. - Осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населённых пунктов поселений, и - Проведение противопожарных мероприятий

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включается направление (подпрограмма) «Осуществление полномочий в области лесных отношений», в рамках которой будет реализовываться комплекс процессных мероприятий.

1. Цель 3. «Сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды области», которая характеризуется в том числе:

|  |
| --- |
| - Ликвидация несанкционированных свалок на территории Прохоровского района, |
| - Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, |
| - Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде, |
| - Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде. |

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включается направление (подпрограмма) «Охрана окружающей среды», в рамках которой будет реализовываться комплекс процессных мероприятий.

**1.3. Сведения о взаимодействии со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы Прохоровского района «Развитие сельского хозяйства в Прохоровском районе» сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р.

Реализация муниципальной программы Прохоровского района «Развитие сельского хозяйства в Прохоровском районе» будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

Цели и показатели муниципальной программы Прохоровского района «Развитие сельского хозяйства в Прохоровском районе» соответствуют приоритетам, целям и показателям следующих государственных программам Белгородской области:

Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 751-пп.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса района вносят предприятия малого и среднего бизнеса, которые активно используют механизмы финансовой, информационной поддержки со стороны областных и муниципальных органов власти.

1. Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограмм):
2. По направлению (подпрограмма) «Осуществление полномочий в области сельского хозяйства», ключевые задачи:
3. - обеспечение мероприятий по содержанию скотомогильников,
4. -выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев.
5. Эффективное решение задач обеспечивается за счёт реализации следующих мероприятий:
6. - мониторинг состояния ограждений для выявления целостности;
7. - восстановление целостности ограждений;
8. -приведение в соответствие с эпидемиологическими нормами территории скотомогильников;
9. - мониторинг состояния территорий на предмет наличия сорной растительности;
10. - осуществление обкоса территорий скотомогильников;
11. - мониторинг наличия безнадзорных животных,
12. - направление заявок на отлов в специализированную организацию,
13. -осуществление отлова, вакцинация и стерилизация безнадзорных животных,

- возвращение в прежнюю среду обитания.

По направлению (подпрограмма) «Осуществление полномочий в области лесных отношений» определены ключевые задачи:

1. - проведение противопожарных мероприятий.
2. В рамках данного мероприятия будет проведена работа:

- заключение договоров с организацией, ответственной за осуществление прочистки противопожарных минерализованных полос;

1. - осуществление прочистки противопожарных минерализованных полос.

По направлению (подпрограмма) «Реализация мероприятий в области водных отношений» определены ключевые задачи:

1. - реализация мероприятий по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений;
2. -разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений;
3. - реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов (страхование гидротехнических сооружений);
4. -софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений
5. В рамках данного мероприятия будет проведена работа:

- заключение договора с подрядной организацией для разработки технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений;

- осуществление мониторинга для определения рисков возникновения чрезвычайной ситуации и. разработка мер по её снижению;

- разработка и утверждение документации необходимой для оказания услуги

- разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений;

- заключение договора с подрядной организацией для разработки проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений

- осуществление мониторинга для выявления износа и исключения аварийной эксплуатации, а так же увеличения срока службы гидротехнического сооружения;

- разработка и утверждение проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений;

- заключение договоров с подрядной организацией для осуществления страхования гидротехнических сооружений;

- осуществление мониторинга и оценка рисков возникновения чрезвычайной ситуации;

- разработка мероприятий по устранению последствий чрезвычайной ситуации и восстановление гидротехнического сооружения;

- заключение договоров страхования.

По направлению (подпрограмма) «Охрана окружающей среды» определены ключевые задачи:

1. - обеспечение функций органов власти местного самоуправления;
2. - осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях;
3. - разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде;
4. - софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде.
5. В рамках данного мероприятия будет проведена работа:
6. - ликвидация несанкционированных свалок на территории Прохоровского района;

- выявление мест несанкционированных свалок;

- ликвидация мест несанкционированных свалок;

- осуществление отдельные полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях;

- уровень взыскиваемости дел об административных правонарушениях;

- разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде

## Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа[[1]](#footnote-2) | Вид документа[[2]](#footnote-3) | Наименование документа[[3]](#footnote-4) | Реквизиты[[4]](#footnote-5) | Разработчик[[5]](#footnote-6) | Гиперссылка на текст документа[[6]](#footnote-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» | | | | | | |
| 1. | Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» |  |  |  | Отдел анализа и экономического развития АПК и сельских территорий администрации Прохоровского района  Отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики |  |
| 2. | Положение | Постановление | Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Прохоровского района | От 14 августа 2024 года № 489 | Отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Прохоровского района района |  |
| 3. | Методические рекомендации | распоряжение | Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных  программ Прохоровского района | От 14 августа 2024 года № 187-р | Отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Прохоровского района района |  |
| *Структурные элементы муниципальной программы «*Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» | | | | | | |
| 1. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области сельского хозяйства» |  |  |  | Отдел анализа и экономического развития АПК и сельских территорий администрации Прохоровского района  Отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики  администрации Прохоровского района |  |
| 2. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области лесных отношений» |  |  |  | Отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики  администрации Прохоровского района |  |
| 3 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области водных отношений» |  |  |  | Отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики  администрации Прохоровского района |  |
| 4 | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» |  |  |  | Отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики  администрации Прохоровского района |  |

## Паспорт[[7]](#footnote-8)

## муниципальной программы (комплексной программы) Прохоровского района « Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды»[[8]](#footnote-9)

#### 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Белозеров Д.В. - заместитель главы администрации Прохоровского района - начальник управления АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Прохоровского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Маматова Е.В. – начальник отдела анализа и экономического развития АПК и сельских территорий  Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы)[[9]](#footnote-10) | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1. «Достижение значения индекса производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства, животноводства) в хозяйствах всех категорий в 2030 году в объеме 105 процентов от уровня 2025 года»  Цель 2. «Предотвращение выбытия и сохранение мелиорированных земель в сельскохозяйственном обороте к концу 2030 года на площади не менее 380000 м2»  Цель 3. «Сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды области» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | Подпрограмма 1 «Осуществление полномочий в области сельского хозяйства»;  Подпрограмма 2 «Осуществление полномочий в области лесных отношений»;  Подпрограмма 3 «Реализация мероприятий в области водных отношений»;  Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:[[10]](#footnote-11) | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 8 085,45 тыс. рублей  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 - 2030 годах за счет средств местного бюджета составит 538,62 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 89,77 тыс. рублей;  2026 год – 89,77 тыс. рублей;  2027 год – 89,77 тыс. рублей;  2028 год – 89,77 тыс. рублей;  2029 год – 89,77 тыс. рублей;  2030 год – 89,77 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации[[11]](#footnote-12) | 1. **Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».**   **Показатель 1 «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности».**  **Показатель 2 «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года».**  **Показатель 3 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек».**  **2. Цели Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:**  **2.1. «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,6 процента от уровня 2020 года».**  **2.2. «Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,7 процента от уровня 2020 года».** |
| Связь с целями развития Прохоровского района / стратегическими приоритетами Прохоровского района[[12]](#footnote-13) | Стратегической целью для сельского хозяйства Прохоровского района является увеличение объемов производства продукции в целях импортозамещения, улучшение качества жизни в сельской местности. |

#### 2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя[[13]](#footnote-14) | Уровень показателя[[14]](#footnote-15) | Признак возрастания/ убывания[[15]](#footnote-16) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[16]](#footnote-17) | | Значения показателя по годам | | | | | | | | | | Доку-мент[[17]](#footnote-18) | | Ответствен-  ный за достижение показателя[[18]](#footnote-19) | | Связь с показателями национальных целей[[19]](#footnote-20) | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации[[20]](#footnote-21) | Признак «Участие муниципального образования»[[21]](#footnote-22) | Информационная система21, [[22]](#footnote-23) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1. Обеспечение полномочий в области сельского хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выпуск продукции сельского хозяйства | *МП* | П | Млн. руб. | 16257 | *2023* | *18654* | *19367* | *20215* | | *21055* | | *21089* | | *21119* | | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области и «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» | | управления АПК, природопользова-  ния  и развития сельских территорий администрации Прохоровского района | | **Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности** | **Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году** | ~~-~~ | *~~-~~* | |
| 2. | Осуществление мероприятий в рамках содержания скотомагильников | *МП* | П | Ед. | 9 | *2023* | 9 | *9* | *9* | | *9* | | *9* | | *9* | | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области и «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» | | управления АПК, природопользования  и развития сельских территорий администрации Прохоровского района | | **Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности** | **Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году** | ~~-~~ | *~~-~~* | |
| **2.Осуществление полномочий в области лесных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение противопожарных мероприя-тий | *МП* | П | м.2 | 380000 | *2023* | 380000 | 380000 | 380000 | | 380000 | | 380000 | | 380000 | | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №792-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области, охрана окружающей среды» | | управление АПК, природопользования  и развития сельских территорий администрации Прохоровского района | | ***~~-~~*** | Лесоустройство на территории Прохоровского района | ~~-~~ | *~~-~~* | |
| **3.Реализация мероприятий в области водных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение водохозяйственных мероприятий и мер по охране окружающей среды | МП | П | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №792-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» | | управление АПК, природопользования  и развития сельских территорий администрации Прохоровского района | | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | |
| 2. | Осуществление мероприятий по модернизации гидротехнических сооружений | МП | П | Ед. | 0 | 2023 | - | - | - | | - | | - | | 1 | | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №792-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области, охрана окружающей среды» | | управление АПК, природопользования  и развития сельских территорий администрации Прохоровского района | | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | |
| **4. Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории района | МП | Р | Ед. | 15 | 2023 | 13 | 12 | 11 | | 10 | | 9 | | 8 | | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №792-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды | | управление АПК, природопользования  и развития сельских территорий администрации Прохоровского района | | ~~-~~ | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в на территории района | ~~-~~ | ~~-~~ | |
| 2. | Уровень взыскиваемости дел об административных правонарушения | МП | П | Процент. | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | Управление АПК, природопользования  и развития сельских территорий администрации Прохоровского района | | ~~-~~ | - | ~~-~~ | ~~-~~ | |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в 2025 году[[23]](#footnote-24)

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | **На конец *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. | |
| **1.** | **Обеспечение полномочий в области сельского хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выпуск продукции сельского хозяйства | *МП* | *Млн. руб.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *18654* | |
| 1.2. | Осуществление мероприятий в рамках содержания скотомагильников | *МП* | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| **2.** | **Осуществление полномочий в области лесных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение противопожарных мероприятий | *МП* | *М2* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 000 | |
| **3**. | **Реализация мероприятий в области водных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Выполнение водохозяйственных мероприятий и мер по охране окружающей среды | *МП* | *Процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 3.2. | Осуществление мероприятий по модернизации гидротехнических сооружений | *МП* | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **4.** | **Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории района | *МП* | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 4.2. | Уровень взыскиваемости дел об административных правонарушения | МП | *Процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |

#### 4. Структура муниципальной программы (комплексной программы)

| №  п/п | Задачи структурного элемента[[24]](#footnote-25) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[25]](#footnote-26) | Связь с показателями[[26]](#footnote-27) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Направление (подпрограмма 1) *«Осуществление полномочий в области сельского хозяйства»****[[27]](#footnote-28)* | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий *«****Осуществление полномочий в области сельского хозяйства****»* | | |
|  | Отдел анализа и экономического развития АПК и сельских территорий и отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политикиадминистрации Прохоровского района  *(Маматова Е.В.****начальник отдела анализа и экономического развития АПК и сельских территорий администрации района****, Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
|  | Задача 1 Обеспечение мероприятий по содержанию скотомогильников | Организованы и проведены мероприятия, направленные на сохранение целостности ограждений и содержание территории вокруг скотомогильников в состоянии, согласно эпидемиологических норм | Осуществление мероприятий по улучшению эпидемиологической обстановки в районе |
|  | Задача 2 выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев | Количество отловленных животных без владельцев за период с 2025 по 2030 год |
| 2 | **Направление (подпрограмма 2) *«Осуществление полномочий в области лесных отношений»*** | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий ***«Осуществление полномочий в области лесных отношений»*** | | |
|  | Отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики администрации Прохоровского района  (*Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
|  | Задача 1 Осуществление мероприятий по лесоустройству | Осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населённых пунктов поселений | Проведение противопожарных мероприятий |
| 3 | **Направление (подпрограмма 3) «*Реализация мероприятий в области водных отношений»*** | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий ***«Реализация мероприятий в области водных отношений»*** | | |
|  | Отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики администрации Прохоровского района  (*Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
|  | Задача 1 Реализация мероприятий по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | Осуществление мероприятий по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | Осуществление водохозяйственных мероприятий и мер по охране окружающей среды  Осуществление мероприятий по модернизации гидротехнических сооружений |
|  | Задача 2 Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений |
| 3.2 | Задача 3 Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) | Проведение мероприятий в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) |
|  | Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | Предусматривает защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики; разработку проектно-сметной документации по аварийным и предаварийным гидротехническим сооружениям с целью предотвращения аварии на гидротехническом сооружении и предупреждения чрезвычайной ситуации регионального масштаба |
| 4 | **Наименование (подпрограмма 4)** «***Охрана окружающей среды»*** | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий ***«Охрана окружающей среды»*** | | |
|  | Отдел природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики администрации Прохоровского района  (*Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
|  | Задача 1 Обеспечение функций органов власти местного самоуправления | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Прохоровского района | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории района |
| Задача 2 Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Уровень взыскиваемости дел об административных правонарушениях |
| Задача 3 Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде | Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории района |
| Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде | Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории района |

#### 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» (всего), в том числе: (всего), в том числе:** |  | **1441,37** | **1361,47** | **1320,67** | **1320,67** | **1320,67** | **1320,67** | **8085,52** |
| Федеральный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Региональный бюджет |  | **1351,6** | **1271,7** | **1230,9** | **1230,9** | **1230,9** | **1230,9** | **7546,9** |
| Местный бюджет | **04071140281290540251** | **89,77** | **89,77** | **89,77** | **89,77** | **89,77** | **89,77** | **538,62** |
| Внебюджетные источники |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области сельского хозяйства», в том числе*** | **04051140173** | **665,6** | **579,7** | **512,9** | **512,9** | **512,9** | **512,9** | **3296,9** |
| Федеральный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Региональный бюджет | 04051140173 | 665,6 | 579,7 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 3296,9 |
| Местный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные источники |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области лесных отношений», в том числе:*** | **04071140281290540251** | **89,77** | **89,77** | **89,77** | **89,77** | **89,77** | **89,77** | **538,62** |
| Федеральный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Региональный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет | 04071140281290540251 | 89,77 | 89,77 | 89,77 | 89,77 | 89,77 | 89,77 | 538,62 |
| Внебюджетные источники |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области водных отношений», в том числе:*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Региональный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные источники |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды», в том числе:*** | **06051140471310121211** | **686,0** | **692,0** | **718,0** | **718,0** | **718,0** | **718,0** | **4250,00** |
| Федеральный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Региональный бюджет | 06051140471310121211 | 686,0 | 692,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 4250,00 |
| Местный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные источники |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

### **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области сельского хозяйства»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган местного самоуправления Прохоровского района (иной государственный орган, организация) | *Администрация Прохоровского района (Маматова Е.В.-* ***начальник отдела анализа и экономического развития АПК и сельских территорий администрации района****, Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа« Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[28]](#footnote-29) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по содержанию скотомогильников» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение целостности ограждений и содержание территории вокруг скотомогильников в состоянии, согласно эпидемиологических норм | *П* | *КПМ, МП* | *Ед.* | *9* | *2023* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* |  |
| 2. | Задача 2 Выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество отловленных животных без владельцев | *Р* | *КПМ, МП* | *голов* | *78* | *2023* | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[29]](#footnote-30) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(2025)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по содержанию скотомогильников» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение целостности ограждений и содержание территории вокруг скотомогильников в состоянии, согласно эпидемиологических норм | *КПМ,МП* | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 2. | Задача 2 Выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество отловленных животных без владельцев | *КПМ,МП* | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[30]](#footnote-31) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Осуществлены мероприятия по содержанию скотомогильников | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Сохранено в целостности ограждений скотомогильников» | Не предусмотрен | Ед. | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество скотомогильников на территории Прохоровского района |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг состояния ограждений для выявления целостности» | Не предусмотрен | Ед. | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество скотомогильников на территории Прохоровского района |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Восстановлена целостности ограждений» | Не предусмотрен | Ед. | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество скотомогильников на территории Прохоровского района |
| 1.2 | Мероприятие «Приведены в соответствие с эпидемиологическими нормами территории скотомогильников» | Не предусмотрен | Ед. | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество скотомогильников на территории Прохоровского района |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Мониторинг состояния территорий на предмет наличия сорной растительности» | Не предусмотрен | Ед. | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество скотомогильников на территории Прохоровского района |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Осуществлен обкос территорий» | Не предусмотрен | Ед. | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество скотомогильников на территории Прохоровского района |
| 2 | Задача 2 «Выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие «Отловлено, стерилизовано и возвращено в прежнюю среду обитания безнадзорных животных» | Не предусмотрен | голов | 78 | 2023 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | Количество отловленных животных без владельцев за период с 2025 по 2030 год |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг наличия безнадзорных животных» | Не предусмотрен | голов | 78 | 2023 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | Количество отловленных животных без владельцев за период с 2025 по 2030 год |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Направлены заявки на отлов в специализированную организацию» | Не предусмотрен | голов | 78 | 2023 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | Количество отловленных животных без владельцев за период с 2025 по 2030 год |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Осуществлен отлов, вакцинация и стерилизация безнадзорных животных» | Не предусмотрен | голов | 78 | 2023 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | Количество отловленных животных без владельцев за период с 2025 по 2030 год |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области сельского хозяйства»***  ***в том числе:*** |  | **665,6** | **579,7** | **512,9** | **512,9** | **512,9** | **512,9** | **33296,9** |
| Организация обеспечения мероприятий по содержанию скотомогильников, в том числе: | 04051140173780530251 | 196,8 | 2204,7 | 2212,9 | 2212,9 | 5212,9 | 2212,9 | 11253,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 04051140173780530251 | 196,8 | 2204,7 | 2212,9 | 2212,9 | 5212,9 | 2212,9 | 11253,1 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация выполнения мероприятий по обращению с животными без владельцев,  в том числе | 04051140173880530251 | 468,8 | 3375,0 | 3300,0 | 4300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 22043,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 04051140173880530251 | 468,8 | 3375,0 | 3300,0 | 4300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 22043,8 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа[[31]](#footnote-32) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Задача 1. «Обеспечение мероприятий по содержанию скотомогильников»** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Сохранены в целостности ограждения скотомогильников» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка « Мониторинг состояния ограждений для выявления целостности» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Восстановлена целостность ограждений» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приведены в соответствие с эпидемиологическими нормами территории скотомогильников» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Мониторинг состояния территорий на предмет наличия сорной растительности» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Осуществлен обкос территорий» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| **2.** | **Задача 2 «Выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев»** | | | | |
| 2.1. | Мероприятие «Отлов, стерилизация и возвращение в прежнюю среду обитания безнадзорных животных» |  | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг наличия безнадзорных животных» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Направление заявок на отлов в специализированную организацию» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Осуществление отлова, вакцинации и стерилизации безнадзорных животных» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |
| 2.1.4 | Возвращение в прежнюю среду обитания | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений* | Х | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области лесных отношений»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган местного самоуправления Прохоровского района (иной государственный орган, организация) | *Администрация Прохоровского района (Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа« Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[32]](#footnote-33) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | **Задача 1 «Проведение противопожарных мероприятий»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населённых пунктов поселений | П | *КПМ, МП* | *М2* | *380000* | *2023* | *380000* | *380000* | *380000* | *380000* | *380000* | *380000* | *Санина А.А. - начальник отдела природопользова-ния, растениеводства, животноводства и технической политики* | - |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[33]](#footnote-34) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(2025)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Проведение противопожарных мероприятий»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение противопожарных мероприятий | КМП, МП | *М2* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380000 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[34]](#footnote-35) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Задача 1 «Проведены противопожарные мероприятия»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнена прочистка противопожарных минерализованных полос, расположенных на землях населённых пунктов поселений» | Не предусмотрен | *М2*. | 380000 | 2023 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | Проведение противопожарных мероприятий |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключен договоров с организацией, ответственной за осуществление прочистки противопожарных минерализованных полос» | Не предусмотрен | *Ед.* | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Проведение противопожарных мероприятий |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Осуществлена прочистка противопожарных минерализованных полос» | Не предусмотрен | *М2*. | 380000 | 2023 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | Проведение противопожарных мероприятий |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области лесных отношений в том числе:*** | **04071140281290540251** | **89,77** | **89,77** | **889,77** | **889,77** | **89,77** | **89,77** | **538,62** |
| Организация проведения противопожарных мероприятий, в том числе | 04071140281290540251 | 89,77 | 89,77 | 889,77 | 889,77 | 89,77 | 89,77 | 538,62 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 04071140281290540251 | 89,77 | 89,77 | 889,77 | 889,77 | 89,77 | 89,77 | 538,62 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа[[35]](#footnote-36) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Задача 1 «Проведены противопожарные мероприятия»** | | | | |
| 1.1. | Выполнена прочистка противопожарных минерализованных полос, расположенных на землях населённых пунктов поселений» | 01.01.2025-31.12.2025 | Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений | Х | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключен договоров с организацией, ответственной за осуществление прочистки противопожарных минерализованных полос» | 01.01.2025-31.12.2025 | Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений | Х | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Осуществлена прочистка противопожарных минерализованных полос» | 01.01.2025-31.12.2025 | Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы сельских поселений | Х | - |

### **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области водных отношений»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган местного самоуправления Прохоровского района (иной государственный орган, организация) | *Администрация Прохоровского района (Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа« Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[36]](#footnote-37) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфомацион-ная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | **Задача 1 Реализация мероприятий по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мероприятий по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | *П* | *КПМ, МП* | *Ед.* | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | - |
| 2 | **Задача 2 Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработана проектно-сметной документация на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | *П* | *КПМ, МП* | *Ед.* | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | - |
| 3 | **Задача 3 Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов (страхование гидротехнических сооружений)** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение мероприятий в области использования и охраны водных объектов (страхование гидротехнических сооружений) | *П* | *КПМ, МП* | *Ед.* | *2* | *2023* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | - |
| 4 | **Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[37]](#footnote-38) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(2025)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 Реализация мероприятий по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | КПМ, МП | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Задача 2 Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | КПМ, МП | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | **Задача 3 Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение мероприятий в области использования и охраны водных объектов (страхование гидротехнических сооружений) | КПМ, МП | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4 | **Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | КПМ, МП | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[38]](#footnote-39) | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Задача 1 Реализованы мероприятия по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Заключены договора с подрядной организацией для разработки технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений» | Не предусмотрен | *Ед.* | | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | Разработана техническая документация гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг для определения рисков возникновения чрезвычайной ситуации и. разработаны меры по её снижению» | Не предусмотрен | *Ед.* | | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | Разработана техническая документация гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Разработана и утверждена документация необходимая для оказания услуги» | Не предусмотрен | *Ед.* | | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | Разработана техническая документация гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений |
| 2 | **Задача 2 Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений» | Не предусмотрен | | *Ед.* | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | Осуществление мероприятий по модернизации гидротехнических сооружений |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Заключены договора с подрядной организацией для разработки проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений» | Не предусмотрен | | *Ед.* | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | Осуществление мероприятий по модернизации гидротехнических сооружений |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг для выявления износа и исключения аварийной эксплуатиции, а так же увеличения срока службы гидротехнического сооружения» | Не предусмотрен | | *Ед.* | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | Осуществление мероприятий по модернизации гидротехнических сооружений |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Разработана и утверждена проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений» | Не предусмотрен | | *Ед.* | *-* | *2023* | - | - | - | - | - | - | Осуществление мероприятий по модернизации гидротехнических сооружений |
| 3 | **Задача 3 Реализованы мероприятия в области использования и охраны водных объектов (страхование гидротехнических сооружений)** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) Заключены договора с подрядной организацией для осуществления страхования гидротехнических сооружений) | Не предусмотрен | *Ед.* | | *2* | *2023* | 5 | - | - | - | - | - | Проведение страхования гидротехнических сооружений |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Осуществлён мониторинг и оценка рисков возникновения чрезвычайной ситуации» | Не предусмотрен | *Ед* | | *2* | *2023* | 5 | - | - | - | - | - | Проведение страхования гидротехнических сооружений |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Разработаны мероприятия по устранению последствий чрезвычайной ситуации и восстановление гидротехнического сооружения» | Не предусмотрен | *Ед.* | | *2* | *2023* | 5 | - | - | - | - | - | Проведение страхования гидротехнических сооружений |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Заключены договора страхования» | Не предусмотрен | *Ед.* | | *2* | *2023* | 5 | - | - | - | - | - | Проведение страхования гидротехнических сооружений |
| 4 | **Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области водных отношений*»  *в том числе:*** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация мероприятий по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений, в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация разработки проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений,  в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация мероприятий в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений),  в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация софинансирования расходов по разработке проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений,  в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа[[39]](#footnote-40) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Задача 1 Реализованы мероприятия по разработке технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Заключены договора с подрядной организацией для разработки технической документации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг для определения рисков возникновения черезвычайной ситуации и. разработка мер по её снижению» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Разработана и утверждена документация необходимая для оказания услуги» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 2. | **Задача 2 Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Заключены договора с подрядной организацией для разработки проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг для выявления износа и исключения аварийной эксплуатиции, а так же увеличения срока службы гидротехнического сооружения» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Разработана и утверждена проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 3. | **Задача 3 Реализованы мероприятия в области использования и охраны водных объектов (страхование гидротехнических сооружений)** | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Заключены договора с подрядной организацией для осуществления страхования гидротехнических сооружений) | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Осуществлён мониторинг и оценка рисков возникновения чрезвычайной ситуации» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Разработаны мероприятия по устранению последствий чрезвычайной ситуации и восстановление гидротехнического сооружения» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Заключены договора страхования» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики)* | Х | - |
| 4. | **Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган местного самоуправления Прохоровского района (иной государственный орган, организация) | Администрация Прохоровского района (*Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики*) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа« Развитие сельского, водного и лесного хозяйства Прохоровского района, охрана окружающей среды» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[40]](#footnote-41) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значе-ние | | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | **Задача 1 Обеспечение функций органов власти местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Прохоровского района | П | *КПМ, МП* | *Ед.* | *15* | *2023* | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* | - |
| 2. | **Задача 2 Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях | *П* | *КПМ, МП* | *Процент* | *100* | *2023* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* | - |
| 3 | **Задача 3 Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде | *П* | *КПМ, МП* | *Ед.* | *1* | *2023* | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* | - |
| 4 | **Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде | *П* | *КПМ, МП* | *Ед.* | *1* | *2023* | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* | - |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[41]](#footnote-42) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(2025)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 Обеспечение функций органов власти местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Прохоровского района | *КПМ, МП* | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 2. | **Задача 2 Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях | *КПМ, МП* | *Процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | **Задача 3 Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде | *КПМ, МП* | *Ед.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | **Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде | *КПМ, МП* | *Ед.*  *.* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[42]](#footnote-43) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 Обеспечены функции органов власти местного самоуправления** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ликвидированы несанкционированные свалки на территории Прохоровского района» | Не предусмотрен | Ед.. | 15 | 2023 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | Снижение количества несанкционированных свалок на территории Прохоровского района |
| 1.1.1 | Контрольная точка « Выявлены места несанкционированных свалок» | Не предусмотрен | Ед. | 15 | 2023 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | Снижение количества несанкционированных свалок на территории Прохоровского района |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Ликвидированы места несанкционированных свалок» | Не предусмотрен | Ед | 15 | 2023 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | Снижение количества несанкционированных свалок на территории Прохоровского района |
| 2. | **Задача 2 Осуществлены отдельные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Не предусмотрен | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Улучшение санитарной безопасности района |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Уровень взыскиваемости дел об административных правонарушениях» | Не предусмотрен | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Улучшение санитарной безопасности района |
| 3 | **Задача 3 Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде» | Не предусмотрен | Ед.. | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде» | Не предусмотрен | Ед. | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 4 | **Задача 4 Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде** | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»***  ***в том числе:*** | **06051140471310121211** | **686,0** | **692,0** | **718,0** | **718,0** | **718,0** | **718,0** | **4250,00** |
| Организация обеспечения функций органов власти местного самоуправления,  в том числе |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Федеральный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Региональный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Местный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Внебюджетные источники |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Организация осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях,  в том числе | 06051140471310121211 | 686,0 | 692,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 4250,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 06051140471310121211 | 686,0 | 692,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 4250,00 |
| Местный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Внебюджетные источники |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Организация разработки проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде,  в том числе |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Федеральный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Региональный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Местный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Внебюджетные источники |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Организация софинансирования расходов по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде,  в том числе |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Федеральный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Региональный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Местный бюджет |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Внебюджетные источники |  | - | -- | -- | -- | -- | -- | - |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа[[43]](#footnote-44) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Задача 1 Обеспечены функции органов власти местного самоуправления** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ликвидированы несанкционированные свалки на территории Прохоровского района» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы поселений* | Х | - |  |  |  |  |  |  | Снижение количества несанкционированных свалок на территории Прохоровского района |
| 1.1.1. | Контрольная точка « Выявлены места несанкционированных свалок» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы поселений* | Х | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Ликвидированы места несанкционированных свалок» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики, главы поселений* | Х | - |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Задача 2 Осуществлены отдельные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях** | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях.» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* | Х | - |  |  |  |  |  |  | Улучшение санитарной безопасности района |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Уровень взыскиваемости дел об административных правонарушениях» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* | Х | - |  |  |  |  |  |  | Улучшение санитарной безопасности района |
| 3 | **Задача 3 Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* | Х | - |  |  |  |  |  |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде» | 01.01.2025-31.12.2025 | *Санина А.А. - начальник отдела природопользования, растениеводства, животноводства и технической политики* | Х | - |  |  |  |  |  |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 4 | **Задача 4. Софинансирование расходов по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопительного вреда окружающей среде** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

1. Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы (комплексной программы), в соответствии с перечнем, определенным в Методических рекомендациях. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение администрации муниципального района «Прохоровский район»; протокол, приказ иного органа, организации и др.). [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается наименование принятого (утвержденного) документа. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указываются дата и номер принятого (утвержденного) документа. [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается наименование ответственного за разработку документа. [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения). [↑](#footnote-ref-7)
7. Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации муниципальных программ (комплексных программ) или с момента начала реализации новой муниципальной программы (комплексной программы) Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-8)
8. Наименование муниципальной программы (комплексной программы) Прохоровского района указывается в соответствии с утвержденным администрайций муниципального района «Прохоровский район» перечнем муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-9)
9. Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем муниципальных программ Прохоровского района. [↑](#footnote-ref-10)
10. Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (комплексной программы)Прохоровского района за весь период реализации муниципальной программы (комплексной программы) Прохоровского района,в том числе по источникам финансирования. [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-12)
12. Приводятся наименования целей и их целевых показателей в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Прохоровского района и иными документами, содержащими положения о стратегических приоритетах развития Прохоровского района, на достижение которых влияет муниципальная программа. [↑](#footnote-ref-13)
13. Приводятся показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы). [↑](#footnote-ref-14)
14. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Белгородской области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности органов местного самоуправления ). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-15)
15. Здесь и далее в случае если рост значения показателя свидетельствует о положительной динамике, указывается «прогрессирующий» (далее - П); если снижение значения показателя свидетельствует о положительной динамике – «регрессирующий» (далее - Р). [↑](#footnote-ref-16)
16. Здесь и далее указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработкипроекта муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-17)
17. Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской области, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление Губернатора Белгородской области, Правительства Белгородской области или иной документ). [↑](#footnote-ref-18)
18. Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателяоргана местного самоуправления , иного органа, организации. [↑](#footnote-ref-19)
19. Указываются наименования целевых показателей национальных целей, вклад вдостижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы). [↑](#footnote-ref-20)
20. Указываются наименования целевых показателей муниципальных программ Российской Федерации, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы Белгородской области (при наличии). [↑](#footnote-ref-21)
21. Здесь и далее – не подлежит отражению в печатных формах. [↑](#footnote-ref-22)
22. Здесь и далее – на бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатациюкомпонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-23)
23. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-24)
24. Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые крешению в рамках региональных, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами. [↑](#footnote-ref-25)
25. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальнойпрограммы (комплексной программы) (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости). [↑](#footnote-ref-26)
26. Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы), на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-27)
27. Приводится при необходимости. [↑](#footnote-ref-28)
28. Указывается уровень соответствия, декомпозированного параметра. Для комплекса процессных мероприятий: «ГП РФ» (муниципальной программы Российской Федерации), «ГП» (муниципальной программы Белгородской области) «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта) Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-29)
29. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-30)
30. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ (комплексных программ) Белгородской области. [↑](#footnote-ref-31)
31. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-32)
32. Указывается уровень соответствия, декомпозированного параметра. Для комплекса процессных мероприятий: «ГП РФ» (муниципальной программы Российской Федерации), «ГП» (муниципальной программы Белгородской области) «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта) Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-33)
33. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-34)
34. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ (комплексных программ) Белгородской области. [↑](#footnote-ref-35)
35. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-36)
36. Указывается уровень соответствия, декомпозированного параметра. Для комплекса процессных мероприятий: «ГП РФ» (муниципальной программы Российской Федерации), «ГП» (муниципальной программы Белгородской области) «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта) Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-37)
37. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-38)
38. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ (комплексных программ) Белгородской области. [↑](#footnote-ref-39)
39. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-40)
40. Указывается уровень соответствия, декомпозированного параметра. Для комплекса процессных мероприятий: «ГП РФ» (муниципальной программы Российской Федерации), «ГП» (муниципальной программы Белгородской области) «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта) Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-41)
41. Заполняется в соответствии с разделом 1. [↑](#footnote-ref-42)
42. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Приложением № 5к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ (комплексных программ) Белгородской области. [↑](#footnote-ref-43)
43. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-44)